四川嘉州东风电机有限公司

数智化系统建设项目采购项目

采 购 人：四川嘉州东风电机有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章 磋商邀请	1

第二章 磋商须知	4

第三章 供应商资格、资质性要求及相关证明材料	25

第四章 供应商符合性要求及通过标准	27

第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	28

第六章 采购项目实质性要求	67

第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	68

第八章 响应文件格式	69

第九章 采购合同(样稿)	91

第一章 磋商邀请

四川嘉州东风电机有限公司(采购人)拟对数智化系统建设项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目名称：四川嘉州东风电机有限公司数智化系统建设项目。

二、资金情况：

资金来源：自筹资金。

三、采购包数：共1包。

四、采购项目简介：

本项目为四川嘉州东风电机有限公司数智化系统建设项目；具体内容详见磋商文件第五章。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力，且持有有效的加载统一社会信用代码的营业执照。供应商注册资本金不得低于一千万元人民币(以营业执照载明为准)。若以分支机构名义响应和磋商，必须满足以下条件：

(1)该分支机构必须由其总公司唯一授权，且总公司承诺承担连带责任；

(2)须提供总公司及分支机构的营业执照复印件(加盖公章)，以及由总公司法定代表人签署并加盖公章的针对本项目的唯一授权函；

(3)总公司与分支机构不得同时参与本项目，否则相关响应均无效。

2、若为厂商代理销售商参与，需提供原厂出具的产品授权书及代理销售商售后服务承诺书；若分支机构参与，使用本集团公司集采的产品，可按集采方提供上述要求。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年度经会计事务所出具的审计报告及财务报表；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术售后保障等能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

7、供应商不得在2021 年至今在经营活动中被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人，限制消费人员名单；

8、需要通过ISO27001 信息安全管理体系认证、提供ISO9001质量管理体系认证、IS020000信息技术服务管理体系认证。

9、拟派的项目经理拥有丰富的对应该期建设系统项目实施经验(需提供过往服务企业的认可证明)且持有PMP证书。

10、法律、行政法规规定的其他条件；

11、本次采购不接受联合体参加，若项目有部分实施需要其他供应商协作的，须在响应文件明确告知采购人承接该协作内容的供应商，并按要求出具相关资料。

六、报名方式、时间、地点：

(一)报名方式：线下报名并获取采购源文件；报名地点：四川嘉州东风电机有限公司招标办公室(办公楼三楼316室)。

注：供应商报名前可在采购公告页面免费查看该项目采购文件。

(二)报名费用：不收取。

(三)报名时间：公告发布之日起至2026年7月3日17时00分每工作日的08:30至17:30(北京时间，法定节假日除外)。

七、响应文件提交截止时间、地点、方式

(一)响应文件递交截止时间：2026年7月22日14时00分(北京时间)。

(二)响应文件提交方式、地点：供应商应当在响应文件提交截止时间前，将一正四副响应文件及其电子U盘装入袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章，响应文件信袋上应写明磋商项目名称、供应商名称，当面送达或邮寄送达四川嘉州东风电机有限公司招标办公室(办公楼三楼316室)。当面送达的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

八、本次竞争性磋商邀请供应商的方式:

在采购人的官网(http://www.dongfengem.com)“通知公告”栏和微信公众号以公告形式发布。

九、联系方式

采购人：四川嘉州东风电机有限公司

通讯地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街

联 系 人：姜老师

联系电话：0833-3251339

第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩(实质性要求) | 自2023年1月1日至递交响应文件截止日实施、开发过不少于3个国有大中型装备制造企业、与本项目类似ERP系统(包含提供实施产品的名称型号)、且合同金额超过200万人民币的案例，并提供相应的施工业绩(附合同关键页)及实施项目的清单明细；案例提供不设上限。 |
| 2 | 成交公告 | 成交公告将在采购人官网以及微信公众号中予以公告，公告期限为2个工作日。 |
| 3 | 投标保证金 | 一、保证金的收取(实质性要求) 1、交纳金额：60000元（陆万元整）。 2、供应商须在响应文件递交截止时间(以到账时间为准)前通过网银对公转账的方式交纳投标保证金。 3、账户信息： 账户名：四川嘉州东风电机有限公司 账号：2306384409022100159 开户银行：中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行。 4、供应商转账时须在备注栏：四川嘉州东风电机有限公司数智化系统建设项目投标保证金。 5、开标后，供应商因出现上述问题导致投标保证金未正常交纳的，响应文件无效，由此产生的经济和法律责任由供应商自行承担。 二、保证金的退还 未成交供应商：项目采购成交公告结束后的次月内，采购人原路无息退还未成交供应商投标保证金。 成交供应商：采购合同生效后的5个工作日内，采购人原路无息退还成交供应商投标保证金。（也可协商达成一致后自动转为部分履约保证金。） |
| 4 | 履约保证金 | 一、保证金的收取 (一)实质性要求 成交供应商应在合同签订后的5个工作日内，向采购人提交合同金额的10%的项目履约保证金后，合同生效（如投标保证金转换为部分履约保证金，则补缴齐剩余金额）。 履约保证金可采用银行保函、银行汇票、支票、本票或经采购人认可的保险公司保函等非现金形式提交，须从成交供应商基本账户转出或出具。 二、保证金的退还 成交供应商全面履行合同义务，项目最终验收合格且无违约、无索赔、无遗留问题后，向采购人提出履约保证金退还申请，在项目最终验收完成后，随当期应付款，予以无息退还。 |
| 5 | 采购活动询问、质疑、投诉及咨询 | 一、询问、质疑、咨询 联系人：张先生、姜先生 联系电话：0833-3250713 0833-3251339 二、投诉 联系人：廖女士 联系电话：0833-3250620 |
| 6 | 成交通知书领取 | 成交公告在采购人官网和微信公众号发布后，由成交供应商到采购人处领取成交通知书。 |
| 7 | 开展行贿犯罪档案查询 | 一、在本次采购活动中，参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。 二、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商响应文件应当认定为无效；成交后未签订采购合同的，应当认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，应当认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。 |
| 8 | 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准 | 本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指： 若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。 |

二、总	则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

1.2本磋商文件的解释权归采购人所有。

2.有关定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的企业及其各级全资、控股子企业或其委托的采购人。本次采购的采购人是四川嘉州东风电机有限公司。

2.2“供应商”是指具备相应生产、销售等资质，能够提供市属企业生产经营管理所需的物资、工程建设项目、社会服务的企业法人或其他经济组织。

2.3“开标”是指采购人开标、唱标和记录等活动。

2.4“评标”是指组建评审委员会，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

3.合格供应商(实质性要求)合格供应商应具备以下条件：

3.1具备法律法规和本磋商文件规定的资格条件；

3.2不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施(实质性要求)

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购人工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能以一家子公司参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购人存在关联关系，或者是采购人的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

三、磋商文件

6.磋商文件的构成(实质性要求)

6.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、产品要求、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

6.2 供应商收到磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购人补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购人不承担责任。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，须在采购公告的相同媒介上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

7.3 供应商应于响应文件递交截止时间之前在采购公告发布媒介上查询本项目的更正公告，并下载更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行承担。

7.4 供应商认为采购人需要对磋商文件进行澄清或者修改的，在供应商收到磋商文件5个工作日内可以向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

8.答疑会和现场考察

本项目不组织召开答疑会。供应商有现场考察需求的，由其自行安排和承担费用。

四、响应文件

9.响应文件的组成

9.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

9.2供应商编写的响应文件应包括的内容见本文件第八章，对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

10.响应文件的语言(实质性要求)

10.1 供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关投标响应的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，供应商须自行对照翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。(说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。)

10.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10.3响应文件中供应商针对综合评分明细表所提供的佐证材料不作为本项实质性要求的审查内容。

10.4评分表中供应商提供的佐证材料涉及外文的，需提供原版证书复印件，并公证翻译为中文，未公证翻译的视为无效材料，作不得分处理。

11.计量单位(实质性要求)

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

12.报价说明(实质性要求)

12.1 本次磋商项目的报价为到磋商项目实施地点的价格，报价货币为人民币，报价格式以磋商文件的报价函、报价明细表等的规定为准。

12.2 报价应包括（不含税价格及含税价两种）：

•	软件产品总价(含实施服务报价、后续新增用户单价在内)；

•	售后服务报价(包括运维服务、成功服务在内的全部服务报价)；

•	本项目所涉及的其他费用报价；

所有报价均应已包含国家规定的所有税费，并且不能在投标总报价之外出现其他费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，双方将一律视为已包括在其报价中。

12.3 在提供的后续服务报价中，需额外注明原厂服务或是授权代理商服务，并提供完整的公司名称。

12.4 支持多种支付方式的供应商，可将支持的各支付方式下的报价都进行提交，不限于买断制、订阅制等其他支付方式，并在每种支付方式的报价中注明该种支付方式的具体明细。

仅提交单种支付方式的供应商，采购人默认该供应商仅支持提交的单种支付方式的报价，不再接受后续来自该供应商其他支付方式的报价。

13.联合体竞争性磋商(实质性要求)

本项目不接受联合体参与采购活动，若项目有部分实施需要其他供应商协作的，须在响应文件明确告知采购人承接该协作内容的供应商，并按要求出具相关资料。

14.知识产权(实质性要求)

14.1供应商应在响应时注明此次提供实施软件的明确型号与版本号，保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用)，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，也不违反与第三方的保密义务或有关知识产权合作。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

14.2除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中二次开发产生的知识成果及知识产权。在本项目实施过程中，会涉及到基于设计、工艺系统标准功能的定制开发和功能增强，采购人有权申请注册专利。

14.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

14.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.5成交供应商仅针对采购人项目实施中的个性化开发的统计、查询、分析程序的源代码，在系统验收交付前予以提供，便于采购人团队后期进行运维。

15.响应文件格式

15.1供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

15.2对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

16.投标保证金(实质性要求)

16.1本项目是收取。

16.2 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的投标保证金，并作为其报价的一部分。

16.3保证金交款方式：详见磋商须知之供应商须知附表。

16.4 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的响应文件无效。

16.5供应商所交纳的投标保证金不计利息。

16.6未成交供应商的投标保证金，将在成交通知书发出后次月内原账户全额退还。成交供应商的投标保证金，在合同签订生效后五个工作日内原账户全额退还或转为部分履约保证金。

(注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。)

16.7发生下列情形之一的，采购人将不予退还投标保证金：

(一)在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(二)在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

(三)成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

(四)由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

(五)由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

(六)供应商在采购活动中提供虚假材料的；

(七)供应商在响应过程中有违法、违规、违纪行为。

(八)法律法规和磋商文件规定的其他情形。

17.响应文件有效期(实质性要求)

17.1本项目磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起60天。供应商在响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

17.2因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

18.响应文件的制作、签章和加密(实质性要求)

18.1响应文件须根据磋商文件进行编制。

18.2供应商应对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

18.3供应商完成响应文件编制后，纸质文档使用单位公章进行签章，电子文档进行电子签章或由纸质盖章扫描生成电子文档。

18.4磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

19.响应文件的递交

19.1供应商应当在响应文件提交截止时间前，将一正四副响应文件及其电子U盘装入袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章，响应文件信袋上应写明项目名称、供应商名称，当面送达或邮寄送达四川嘉州东风电机有限公司招标办公室(办公楼三楼316室)。

19.2在响应文件提交截止时间后，采购人不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交。

20.响应文件的补充、修改、撤回、无效(实质性要求)

20.1响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

20.2供应商的响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则其投标保证金将按相关规定被没收。

20.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

(一)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

(二)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

20.6 有下列情况的，其响应文件无效(即废标)：

20.6.1 未按规定密封；

20.6.2 未盖单位公章或无法定代表人签章；

20.6.3 未按磋商文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；

20.6.4 逾期送达。

五、开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

21.开启

21.1成功提交响应文件的供应商不足3家的，不予开标，采购人将作流标处理。

21.2开标

开标时，先对响应文件上的供应商名称、文件密封及签章情况进行展示，然后打开密封，对供应商名称、响应文件进行展示。

22.磋商程序

22.1评审委员会对递交响应文件的供应商按照磋商文件的资格性要求进行资格审查。

22.2评审委员会对通过资格审查的供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

22.3评审委员会按照磋商文件的规定分别与通过资格审查的供应商进行逐一磋商，供应商须在规定时间内完成磋商。

22.4经磋商确定最终采购需求后，评审委员会发起多轮报价，供应商须在规定时间内完成多轮报价。

注：

①评审委员会发起多轮报价，供应商应保持联系人、联系方式通畅，及时接收提醒信息，并按要求进行报价。采购人每轮三次联系不上供应商的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

②供应商未按评审委员会要求在规定时间内提交报价的或报价文件未盖章的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

23.磋商前准备工作、磋商过程的监督与记录存档

由采购人指派监督人员对磋商前准备工作、磋商过程进行全过程监督和记录，并将监督记录留存归档。

24.成交通知书

24.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变评审结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

24.3成交供应商的响应文件本应作为无效处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购单位在取得认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交供应商应当缴回)，重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

24.4确认成交结果后，采购人的原采购公告媒介发布成交公告。成交供应商到采购人处领取成交通知书。

25.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因：

25.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式使用情形的；

25.2出现影响采购公平的违法、违规行为的；

25.3在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

六、签订及履行合同和验收

26.签订合同

26.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书及双方确认的澄清文件等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.合同分包(实质性要求)

本采购项目不允许合同分包。

28.合同转包(实质性要求)

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人(即第三人)成为采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.履约保证金(实质性要求)

29.1本项目是收取。

29.2 成交供应商应在采购合同签订之前交纳磋商文件规定数额的履约保证金。

29.3如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件规定的时间、金额、形式提交履约保证金的，视为放弃中标资格，采购人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并依法追究相应责任。

29.4 合同履行期间，如成交供应商发生下列情形之一，采购人有权扣除或没收全部或部分履约保证金：

(1)无正当理由拒绝签订或不履行合同义务；

(2)项目实施不符合合同约定，且拒不整改或整改不合格；

(3)工期严重延误、服务不达标，给采购人造成损失；

(4)擅自转包、违法分包或擅自更换项目主要人员、交付物；

(5)发生重大安全责任事故、质量事故或严重违法违规行为；

(6)其他严重违反合同约定及磋商文件规定的行为。

若履约保证金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应就不足部分予以赔偿。

30.履行合同

30.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照有关法律法规的规定进行处理。

31.验收

31.1符合现行国家、行业标准,符合相关法律法规要求;

31.2符合本项目磋商文件的要求;

31.3符合本项目响应文件的承诺。

32.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

七、纪律要求

33.评审活动纪律要求

33.1采购人应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、供应商和评审委员会成员应当严格遵守采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及采购人现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评审过程和结果。

33.2对各供应商的商业秘密，评审委员会成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

34.供应商不得具有的情形

34.1供应商参加本项目采购活动不得有下列情形：

(1)提供虚假材料谋取成交；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(3)与采购人、或其他供应商恶意串通；

(4)向采购人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5)在采购过程中与采购人进行协商；

(6)成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

(7)未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

(8)将采购合同转包或者违规分包；

(9)提供假冒伪劣产品；

(10)擅自变更、中止或者终止采购合同；

(11)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

(12)法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备(1)-(10)条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

34.2供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应文件无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

(6)不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34.3供应商存在下列情况之一的，响应文件无效:

(1)未按照磋商文件的规定提交保证金的；

(2)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

(3)不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(4)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

35.采购人员及相关人员回避要求

采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

八、询问、质疑和投诉

36.涉及本项目的质疑期限严格按照本磋商文件的规定执行：

36.1报名供应商对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日起五个工作日内；

36.2合格供应商对开评标过程提出质疑的，为开评标环节结束之日起七个工作日内；

36.3合格供应商对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日起七个工作日内。

37.供应商的询问、质疑须按磋商须知中的联系人、联系方式提交。

38.供应商在质疑期内应一次性提出针对同一采购程序、环节的质疑。

39.质疑函应当包括下列内容：

39.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

39.2质疑项目的名称；

39.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

39.4事实依据；

39.5必要的法律依据；

39.6提出质疑的日期。

39.7签署。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商提出质疑时应当准备的资料:

40.1质疑函；

40.2法定代表人授权委托书(加盖公章，委托代理人办理质疑事宜的需提供)；

40.3营业执照复印件(加盖公章)；

40.4法定代表人身份证复印件(加盖公章)；

40.5委托代理人身份证复印件(加盖公章，委托代理人办理质疑事宜的需提供)。

参与本项目的供应商应认真阅读并充分理解本条款的内容，因供应商未按上述要求和国家相关规定进行质疑，自行负责由此造成的供应商权利失效和其他损失。

九、其	他

41.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

42.(实质性要求)国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 供应商资格、资质性要求及相关证明材料

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三证(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)副本；三证合一的只须提供营业执照副本；事业单位、社会团体提供法人登记证书复印件 注册资本金不得低于一千万元人民币 以分支机构名义响应的，应符合要求 以厂商代理销售商响应的，应符合要求 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 近三年度经会计事务所出具的审计报告及财务报表 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 3 | 磋商响应函 承诺函 知识产权承诺书 (格式详见响应文件部分) | 有效 | 原件 |
| 4 | 法定代表人/单位负责人授权委托书(法定代表人/单位负责人参与磋商响应的须提供法定代表人/单位负责人证明书) | 有效 | 原件 |
| 5 | 法定代表人/单位负责人和授权代表的身份证 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 6 | 供应商基本情况表 | 有效 | 原件 |
| 7 | 磋商保证金缴纳凭证 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 8 | 供应商通过“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 网站查询的信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、企业经营异常名录等 | 有效 | 网页截图盖公章 |
| 9 | ISO27001 信息安全管理体系认证 IS020000信息技术服务管理体系认证 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 10 | 拟派的项目经理PMP证书。 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 11 | 供应商业绩的数量、合同额、用户类型符合 | 有效 | 复印件加盖公章 |

注：

1、供应商必须提供相应充足材料以证明满足上述要求，经审查任意一项不合格做无效处理。

2、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

3、供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

4、本章要求提供的相关证明材料，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

第四章 供应商符合性要求及通过标准

| 序号 | 审查项目 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署、盖章 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 响应文件组成 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 响应文件报价 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 技术、服务应答内容 | 符合磋商文件或经过磋商后满足实质性 要求 |
| 6 | 采购项目履约时间、方式、数量和其他采购合同主要内容 | 符合磋商文件或经过磋商后满足实质性要求 |
| 7 | 磋商文件规定的其他实质性内容 | 符合磋商文件要求 |

第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

本项目为四川嘉州东风电机有限公司数智化系统建设项目。

1.1项目背景

四川嘉州东风电机有限公司前身东风电机厂，是国家于1965年建设的三线绝密级军工企业，为我国国防工业建设做出了重大贡献。上世纪八十年代企业实施“军转民”，2001年改制为有限公司，是我国发电设备及电机制造行业大型骨干企业。在数字经济深度重塑产业格局的当下，企业正面临着管理效率瓶颈、业务流程割裂、数据价值难以释放的现实挑战。同时面临原SAP—ERP、OA办公系统不能满足公司的发展需要，为系统性破解这一困局，全面提升企业管理效能、打通核心业务流程、构建智能数据决策中枢，正式启动“新一代数智化系统建设项目”。本项目致力于打造一套一体化、智能化、可扩展的全域信息化管理平台，彻底消除销售、项目、采购、生产、库存、财务、质量、成本等核心环节间的“信息孤岛”，实现业务流、资金流、信息流三流合一。

系统建设以“数据驱动、流程闭环、智能协同、敏捷响应”为设计原则，采用先进技术架构与模块化开发模式，全面覆盖企业主价值链。平台将深度集成OA协同办公与企业门户系统，实现行政管理与业务运营的无缝衔接，构建“业务—财务—管理”一体化运营体系。

项目建成后，将支撑多组织、多工厂的集团化管控架构，具备高弹性扩展能力与开放接口生态，为未来接入智能制造、AI智能办公、税务平台等新兴场景预留技术通道，助力企业从“经验决策”向“数据赋能”跃迁。

1.2项目目标

1.2.1建立信息化运营管理平台

通过信息化平台建设，做好公司统一的全面信息资源规划工作。摸清信息家底，搞清信息需求，建立和初步形成公司信息资源管理基础标准体系；

1.2.2借鉴信息系统的能力和应用，以公司管理职能及工作流程的改进和优化为基础，通过ERP、OA等系统建设，建立和形成以公司规范管理为指导，覆盖研发管理、财务信息管理、供应链管理、生产过程管理、质量管理、项目管理、协同办公、智能决策等信息系统为配套的公司综合信息系统；

1.2.3在ERP、OA系统的建设之上，梳理需求、明确规则、统一数据底座，根据公司审核和批准后，策划和实施PLM系统的建设，搭建产品全周期管理平台，实现从产品研发到生产全业务流程的数据贯通。

1.3 项目实施范围：四川嘉州东风电机有限公司、四川绿风机电有限公司

1.4 项目实施地点：四川省乐山市五通桥区金粟镇、四川省乐山市市中区高新区

二、采购清单及要求

(一)采购清单(实质性要求)

为适应信息化高速发展和公司各项工作对信息化系统的需求，本次建设(一期)以ERP系统为核心，辅助OA系统打通各部门间工作协同；后续规划(二期)PLM系统功能模块，与ERP数据贯通，实现从项目、研发到生产、服务全周期的管理。依据项目统一平台、统一数据底座的核心原则，分期推进项目实施，具体为：先落地一期建设内容，完成一期验收后，根据公司审批，适时启动二期项目建设。本次采购为一期项目内容，二期相关内容(包括磋商和报价)仅作评审参考。

一期建设范围：一期建设核心内容为ERP、OA系统，对应“（五）解决方案及功能需求说明”中“5.1.1-5.1.12”全部功能模块和相关5.1.14基础能力中的要求，涵盖该区间内所有系统功能的设计、开发、部署、调试及上线，确保满足公司一期业务运营及管理需求，为后续二期建设奠定基础；

规划二期建设范围：二期建设核心内容为PLM系统，对应“（五）解决方案及功能需求说明”中“5.1.13”功能模块和相关5.1.14基础能力中的要求，在一期项目合格验收后，根据采购人的需求适时启动，重点实现PLM系统相关功能的落地，完善公司系统数据架构，进一步提升业务管理效能。

注：

1、物理资源及平台资源(网络、服务器、存储、操作系统、数据库、中间件等)均不在本次采购范围内，但供应商须提出参数要求、品牌型号、报价参考等，对其可用性进行验证和负责，并完成与其集成工作。(供应商需在中标后提供详细清单)

2、本项目对用户数的范围初步估算如下：

| 序号 | 系统 | 估算用户数(人) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERP | 85-95 | 一期 |
| 2 | OA | 210-230 | 一期 |
| 3 | PLM | 75-85 | 二期规划 |

(二)方案设计要求(实质性要求)

本次信息化系统建设项目的实施必须遵循先进性、实用性、集成性、扩展性、资源共享等原则。

先进性：管理思想的先进性、业务模式的先进性和信息技术的先进性。要求所提供的技术在近期内具有一定的先进性，并与未来的新技术具有兼容性。

实用性：系统的建设必须立足于本公司实际业务情况，要体现公司产品特点和信息化发展要求；采用成熟技术组织系统应用实施，按照本技术要求，提出切实可行的系统解决方案；要坚持“统一规划、制定目标、分步实施”，以满足业务需要为根本出发点，应用先进的信息化手段，优化业务流程、提升人员工作效率，实现管理水平的切实提高。

扩展性：系统能有较强的扩展性，以适应公司的发展需求。扩展性的重点在于系统的灵活性和快速反应能力，面对今后公司组织结构和业务流程的调整，系统要能进行灵活的重构，以适应管理和业务活动的需要。

集成性：项目各功能模块相互之间的紧密集成, 也应该保证项目与公司现有的主要管理信息系统能紧密集成。包括：

	B/S应用形式，支持目前主流浏览器访问。

	标准API接口，轻松实现与其他软件系统对接，能很好的保证系统间的互动性。

(三)系统总体需求(实质性要求)

全面梳理公司业务流程，并覆盖现有SAP所应用的模块功能，通过信息化系统对业务流程进行优化升级，以业务数据作为核心要素，实现公司整体数字化转型升级。一期建设ERP+OA管理系统；规划二期建设PLM管理系统；未来不局限MES、BI等管理系统。整合企业信息系统资源，通过经营数据与业务流程驱动公司高速发展，实现业财一体化、供应链协同、生产与执行、研发与工艺、项目管理、成本精细化管控、智能办公等多系统集成。实现公司数字化转型。

(四)技术要求

1.ERP(企业资源计划)

1.1以业务数据为核心生产要素

打通各部门间的数据壁垒，实现数据统一标准、集中管理、实时共享。

通过数据驱动业务决策，提高运营效率与响应速度。

1.2实现业财一体化

业务数据与财务数据实时同步，减少人工核算，提升财务透明度与准确性。

1.3供应链协同

建立供应商、生产、仓储、销售全链路协同平台，提高工作效率，降低库存成本。

1.4生产与执行优化

通过生产计划、生产过程管理，融合数字化应用手段，为实现MES生产管理打好基础。

1.5项目管理数字化

从立项到结项全流程在线化，进度、资源、成本可视可控。

1.6成本精细化管控

按项目、产品、部门等多维度进行成本核算与分析，支持动态成本优化。

2.OA(协同办公)

实现流程审批、通知公告、文档管理、任务协作等。

目标：完成主要业务线上化，建立统一的数据采集与存储体系，形成公司独有的知识库。

3.PLM(产品生命周期管理)

以产品全生命周期数据为主线，打通研发、工艺、制造、采购等环节的数据孤岛，实现产品信息的统一标准、集中管控与协同共享。

3.1管理数字化

从研发立项、计划、执行到结项全流程在线化，进度、资源、成本、交付物实时可视可控。

3.2文档与物料统一管理

建立集中式产品文档库与物料主数据管理机制，确保技术文件、图纸、物料清单等数据的准确性、版本一致性及安全合规。

3.3设计BOM与工艺管理

支持设计BOM的多视图管理，实现EBOM到PBOM的转换；集成CAPP进行工艺路线、工艺卡片、工序、指导书、工时等工艺数据数字化定义与管理。

3.4工程变更闭环控制

实现变更申请、影响分析、审批、发布及执行的全流程闭环管理，确保变更可追溯、数据同步更新。

3.5CAD二维及三维软件集成

与主流CAD工具、三维软件深度集成，实现设计数据自动捕获、BOM自动生成与同步，减少人工重复录入。

3.6跨系统协同

与ERP、OA无缝集成，将产品数据自动推送至生产、采购、财务等业务系统，并实现PLM相关流程在OA中的审批协同。

3.7目标：构建企业研发与产品数据管理中枢，提升产品创新能力、数据一致性及设计制造协同效率。

注：1、采购文件中所有对项目的描述仅供供应商参考，其目的是对项目概况有一个相对充分的了解，实际的开发及项目实施情况有可能发生出入。但供应商应以响应本磋商文件中所有对项目的描述为基础，还应根据采购人的要求及信息技术的最新发展水平，提供最先进的、适用的解决方案。

2、采购文件中技术参数如出现品牌或型号仅供参考，供应商可提供等同或优于参数要求的产品；

3、除采购文件明确要求以外，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。

4、本项目技术参数中所列明的行业政策法规、技术标准、规范等可能出现过期、废除、引用错误等情形。如出现以上情形的，以国家或有关部门最新行业政策法规、技术标准、规范为准，均不影响采购文件、采购活动的有效性(检验报告引用的标准和规范，属于当时有效的，其检验报告有效。标准和规范出现修订、更新等情况时，以最新有效的标准和规范为准)。

(五)解决方案及功能需求说明

5.1	系统功能模块要求

供应商需提供至少覆盖以下核心模块的解决方案，并支持本地部署模块化与灵活扩展；根据实际业务、公司发展及软件功能，供应商可以建议更好的系统功能模块应用。

5.1.1	销售管理模块

5.1.1.1	产品价格管理

	销售报价：按项目对外进行报价、支持项目报价测算，实现对历史价格追溯，确保价格管理精准、灵活。

	历史价格追溯：记录每笔交易的价格依据、调整人、调整时间，支持按客户/产品/时间维度查询历史价格变动曲线；

	价格审批流：新增或修改价格策略需提交审批，支持多级审核，审批通过后自动生效。

5.1.1.2	销售合同管理

	模板自定义：支持按项目类型、客户规模定制合同模板，模板可设置必填字段(如付款方式、违约责任)与可编辑区域；

	履约进度跟踪：关联销售订单、出库单、回款单，实时展示合同履约状态(待发货/部分履约/已完成)，逾期未履约自动推送提醒至销售负责人；

5.1.1.3	销售订单管理

	订单操作：支持订单录入、拆分(按交货地点/批次)、合并(同一客户多笔订单合并发货)，拆分/合并后自动更新关联合同的履约进度；

	订单变更管理：支持销售订单变更管理，订单修改(如产品数量、交货日期)需记录变更原因、审批流程。

5.1.1.4	库存查询管理

	多维度库存展示：实时展示可用量(可销售库存)，支持按仓库、批次、按项目、查询库存，支持物料收发明细查询(可查询物料各种出入库类型的出入库记录)；

	库存预警：当可用量低于安全库存时，自动推送预警消息至销售、库存负责人，支持按产品设置安全库存阈值；

	批次/序列号追踪：针对有质量要求的产品，展示批次号、生产日期、保质期，支持按批次查询库存分布。

5.1.1.5	销售出库管理

	出库单自动化：根据销售订单自动生成出库单，支持按订单拣货或按批次汇总拣货；

	出库异常处理：出库时发现产品损坏、数量不符，可发起异常申请，经审批后调整库存并生成补货/换货订单。

5.1.1.6	开票管理

	开票申请：支持根据出库单生成开票申请，支持按订单、按客户合并开票；

	开票统计：按客户、产品、时间维度统计开票金额、未开票金额，支持导出开票明细报表。

5.1.1.7	报表管理

	销售业绩统计：按客户、产品、区域、销售负责人维度统计销售额、销售量；

	订单履约率分析：计算订单按时交货率、逾期率(如生产延误、库存不足)；

	毛利测算表：自动关联销售订单、采购成本、费用分摊，计算单项目、单产品、单客户、单订单毛利，支持自定义费用分摊规则。

5.1.2	项目管理模块

5.1.2.1	项目属性设置

	自定义维度：支持按业务类型(水电/风电/热电)、规模(大型/中型/小型)、阶段(启动/执行/收尾)设置项目属性；

	里程碑管理：可自定义项目里程碑节点(如需求确认、原型交付、上线验收)，设置里程碑完成标准与负责人，逾期未完成自动提醒；

	模板复用：支持将成熟项目的属性、阶段、里程碑保存为模板，新项目可直接复用并快速调整。

5.1.2.2	项目立项管理

	立项申请：支持在线提交立项申请，包含项目背景、目标、预算、资源需求等信息，可上传可行性研究报告、市场调研资料；

	评审流程：设置多级评审节点(如部门经理→技术总监→总经理)，评审意见在线记录，支持驳回、修改后重新提交；

	资源分配：立项通过后，可在系统中分配人力，资源占用情况实时同步至对应模块；

	项目编号规则：系统自动按预设规则生成项目编号，支持自定义编号规则。

5.1.2.3	项目执行管理

	任务分解：支持按WBS(工作分解结构)分解项目任务，设置任务负责人、开始/结束时间、依赖关系，任务进度自动汇总至项目总进度；

	进度跟踪：任务负责人每日/每周更新进度(如“已完成80%”)，支持上传进度附件(如测试报告、交付文档)，系统自动计算项目完成率；

	问题与风险：支持在线提交项目问题与风险，记录问题描述、影响程度、责任人、解决措施，跟踪问题从提交到关闭的全流程。

5.1.2.4	报表管理

	项目进度跟踪表：以甘特图形式展示项目任务进度、里程碑完成情况，支持导出PDF/Excel格式；

	资源利用率统计：统计项目团队成员的工时利用率、任务完成率，支持按项目、部门、个人维度查询；

	项目盈利分析：关联项目收入、成本、费用，计算项目净利润，支持多项目对比分析。

5.1.3	采购管理模块

5.1.3.1	采购价格管理

	供应商报价库：建立供应商报价数据库，记录供应商对各产品的报价、报价有效期、交货周期；

	历史成交价对比：新增采购订单时，系统自动对比当前报价与历史成交价，当前采购价格与历史成交价有偏差时系统能够进行提示预警。

	价格审批：新增或修改采购价格需提交审批，审批流程支持按产品金额设置不同节点(如＜10万采购经理审批，＞10万财务总监审批)。

5.1.3.2	采购合同管理

	履约保证金跟踪：记录供应商履约保证金缴纳情况，保证金到期前自动提醒财务部门跟进退还；

	合同变更管理：支持采购合同变更管理，合同条款修改(如价格、交货日期)需提交审批，变更后自动同步至未执行采购订单；

	合同到期提醒：支持在采购合同录入合同到期日，合同到期前30天自动推送提醒至采购负责人。

5.1.3.3	申购管理

	需求提报：各部门可在线提交采购需求，包含产品名称、规格、数量、需求日期，支持上传需求依据(如生产计划、项目预算)；

	需求汇总平衡：系统可自动汇总各部门需求，支持办公用品、劳保用品等通用物资联动库存模块查询可用库存，对于已有库存的产品，输出建议减少采购量；

	申购审批：支持采购申请在线审批，未通过的需求可退回修改后重新提交。

5.1.3.4	采购计划管理

	供应商分配：系统自动匹配合格供应商，支持手动调整供应商分配比例；

	MRP运算：系统支持物料需求计划运算，可联动销售订单、生产计划、库存数据，自动计算物料需求，生成建议采购量，支持手动调整采购计划；

	计划跟踪：实时展示采购计划执行状态(待下单/部分下单/已完成)，逾期未下单自动提醒采购负责人。

5.1.3.5	采购订单管理

	订单下达：支持按采购计划批量生成采购订单，订单自动同步至供应商门户，供应商可在线确认订单；

	供应商协同：支持供应商可在线更新订单交货状态(已发货/在途/已签收)，系统自动同步至库存模块；

	订单变更：订单修改(如数量、交货日期)需提交审批，审批通过后自动同步至供应商，记录变更日志。

5.1.3.6	采购到货管理

	到货验收：支持按采购订单、批次验收，与订单不符时发起异常申请；

	不良品处理：验收发现不良品时，可选择退货、换货、让步接收，不良品信息自动同步至供应商评估模块；

	验收单归档：验收完成后自动生成验收单，关联采购订单、入库单，可在线查看验收记录。

5.1.3.7	采购入库管理

	入库单自动化：根据验收单检验合格状态、数量、选择的仓库、库位信息，自动生成入库单；

	库存联动：入库完成后自动更新库存模块的可用量、批次信息，生产模块可实时查询入库进度；

	库存异常处理：发现数量不符、产品损坏，可发起异常申请，经审批后调整库存并生成补货订单。

5.1.3.8	收票管理

	三单匹配：支持按照采购入库生成采购应付单，支持与供应商对账后接收供应商发票登记，支持采购入库、采购应付、采购发票的核销管理。

	发票校验：与增值税发票综合服务平台对接，自动校验发票真伪、税额，支持电子发票查询；

	发票审批：支持采购发票在线审批。

5.1.3.9	报表管理

	采购成本分析：按物料、供应商、时间维度统计采购成本，对比历史成交价、市场价格，分析成本节约情况；

	到货及时率统计：计算供应商到货及时率，统计逾期到货次数、原因，支持按供应商排名；

	供应商绩效评估：综合到货及时率、不良品率、价格优势等指标，自动生成供应商绩效评分，可根据供应商评分结果触发供应商整改流程。

5.1.4	库存管理模块

5.1.4.1	库存信息管理

	多仓库/库位管理：支持按物理仓库、虚拟仓库(如待检区、报废区)设置库位，库位可分级管理(如A区-1货架-01货位)；

	批次/序列号追踪：针对有质量追溯、序列号管理要求的产品，记录批次号、序列号、生产日期、支持按批次/序列号查询库存分布、流向；

	保质期预警：临近保质期(如提前30天)的产品自动推送预警至库存负责人，支持设置不同产品的预警天数；

	库存状态查询：实时展示库存状态(可用/锁定/待检/报废)，锁定库存关联销售订单、生产工单，待检库存关联采购到货单。

5.1.4.2	出入库管理

	多场景支持：支持采购入库、销售出库、生产领料、委外发料、盘盈盘亏、报废出库等场景，不同场景对应不同的审批流程；

	单据关联生成：关联采购订单、销售订单、生产工单生成出入库单，提高操作效率。

5.1.4.3	调拨管理

	调拨申请：支持跨仓库、跨区域调拨申请，填写调拨原因、数量、目的地，提交审批后生成调拨单；

	调拨执行：支持跨仓库、跨区域调拨执行，实现仓库件库存移库处理；

	调拨成本核算：系统支持因库存调拨产生的费用记录，并支持选择将费用分摊至订单或管理费用。

5.1.4.4	库房盘点管理

	盘点方式：支持动态盘点(循环盘点)、定期盘点(月度/季度/年度)，可按仓库、库位、产品类型选择盘点范围；

	盘点流程：系统生成盘点清单，盘点人员实际库存，系统自动对比账面库存与实际库存，生成差异报告；

	差异处理：库存差异需提交审批，审批通过后自动调整库存，记录差异原因、调整人、调整时间。

5.1.4.5	库存调整

	报损/报溢：支持报损(库存减少)、报溢(库存增加)申请，需填写调整原因、数量，提交审批后自动更新库存；

	形态转换：支持原材料转半成品、半成品转产成品等形态转换，转换后自动更新产品库存、成本；

	成本调整：可手动调整产品库存成本，需提交审批，记录调整原因、调整前后成本。

5.1.4.6	报表管理

	库存周转率分析：计算库存周转天数、周转率，按产品类别、仓库维度分析，周转率过低的产品自动触发预警；

	呆滞料预警：统计超过6个月未动销的库存，自动推送预警至库存、销售负责人，支持导出呆滞料清单；

	库龄分布表：展示库存按存放时间的分布情况(如0-3个月、3-6个月、6-12个月)，分析库存积压情况。

5.1.5	生产管理模块

5.1.5.1	生产工单管理

	工单创建：支持根据销售订单、生产计划关联生成生产工单，关联BOM(物料清单)、工艺路线；

	优先级调度：按订单优先级、交期设置工单优先级，提供数据支持生产车间按优先级安排生产；

	工单变更：支持工单变更管理，如：工单修改(如产品数量、生产车间)需提交审批，工单物料、数量变更后可自动同步更改工单对应的用料清单。

5.1.5.2	工单齐套管理

	齐套检查：工单下达前，系统自动检查所需物料的可用量，生成缺料清单，缺料时触发预警至采购、库存负责人；

	替代料推荐：系统支持输出已维护的替代料的替代建议，替代料使用建议需提交审批；

	齐套进度跟踪：实时展示工单齐套状态(已齐套/部分齐套/未齐套)，齐套后可通知生产车间开工。

5.1.5.3	生产计划管理

	MRP运算：系统支持物料需求计划运算，可联动销售订单、生产计划、库存数据，自动计算物料需求，生成建议采购量，支持手动调整采购计划；同时支持生成生产工单建议，支持将生产工单建议生成生产工单。

	工序计划：支持导入工序计划，记录工序计划数量、计划完成时间，可关联工序汇报，对工序计划进行执行跟踪。

5.1.5.4	生产领料管理

	限额领料：根据BOM自动计算领料限额，超额领料需提交审批，审批通过后方可出库；

	退料流程：生产剩余物料可发起退料申请，退料时需校验物料数量、批次，退料完成后自动更新库存；

	领料跟踪：实时展示工单领料状态(已领完/部分领料/未领料)，未按时领料自动提醒生产负责人。

5.1.5.5	生产汇报

	工序完工汇报：支持按工序汇报生产进度(完成时间)、产量、工时，汇报数据自动同步至工单进度；

	工时统计：支持统计工人生产工时，关联工资核算模块，支持按工单、工序、工人维度查询工时。

	设备台账：生产设备核心资产的维护管理、模具台账管理

5.1.5.6	产品入库管理

	完工检验：生产完成后需进行质量检验，检验通过后生成入库单，检验不合格的产品进入返工/报废流程；

	库存同步：入库完成后自动更新库存模块的产成品库存，销售模块可实时查询入库进度；

	成本核算：支持自动关联生产成本(材料、人工、制造费用)，系统计算产成品单位成本。

5.1.5.7	报表管理

	生产报表分析：生产日报、生产产量统计、生产产品统计分析；

	工单达成率：统计工单按时完成率，支持按车间、产品维度查询；

5.1.6	委外管理模块

	委外工单管理：委外需求提报、加工商选择与比价，选择优质、低成本的加工商。

	委外清单管理：明确加工内容、技术标准、交付要求，确保委外加工质量与进度。

	委外订单管理：支持委外订单下达、委外订单变更、关闭等业务处理。

	委外入库管理：验收合格入库、结算依据生成，保障委外业务合规结算。

	报表管理：委外加工成本统计、供应商绩效评估，为委外管理决策提供支持。

5.1.7	财务及成本管理模块

	总账报表管理：凭证录入/审核/记账、资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表自动生成，并能支持用户根据会计政策变化调整报表结构与内容，实现财务核算自动化。

	应收管理：客户对账、账龄分析(能自定义以月或年为周期分析，能自定义分析时点)、逾期款预警、坏账预警，加强应收账款管理，降低坏账风险。

	应付管理：供应商对账(含暂估部分)、账龄分析(能自定义以月或年为周期分析，能自定义分析时点)、付款计划编排，合理安排资金支出，优化资金使用效率。

	出纳管理：现金/银行日记账、收支流水登记，确保资金安全与准确核算。

	固定资产(无形资产)管理：资产台账、资产的维护管理、折旧计提(无形资产摊销)、处置流程，实现资产全生命周期管理。

	存货核算：移动加权平均/先进先出计价、成本结转，准确核算存货成本。

	收入核算：根据产品类型不同，实现以发货自动确认收入和以完工进度(投入法)自动确认收入。

	成本核算：按项目分项成本归集(材料/人工/燃动/其他制造费用)、成本分摊规则配置，精准核算产品成本。

	成本还原：从产成品成本拆解至原始成本要素(含物料、人工、燃动等)，为成本分析与控制提供详细数据。

	项目成本：按项目归集费用(直接/间接)、为项目盈利分析提供数据支撑。

	成本报表：成本结构分析、标准成本与实际成本差异对比，为成本优化提供方向。

	财务管理报表：提供柔性化报表平台，实现用户个性化需求便捷制作各类财务管理用报表或根据用户需求定制开发。

	费用预算管理：支持按照关键费用项，按时间周期(月)、部门编制费用预算，每月归集预算数，支持费用预算分析。

5.1.8	质量管理模块

	质量检验管理：支持来料检验、产品入库检验、发货检验等环节业务处理，支持检验结果数据录入，并支持相关附件上传；

	质量报告管理：支持自定义检验报告表单，支持线上录入检验报告关键数据并进行审核确认。支持在产品出货检验环节上传质量报告。

	供应商管理：对供应商的资质、供料质量等，制订规则进行相应评审；

	报表管理：将已有的质量报告文件汇总归档，支持按自定义字段进行相应查询。

5.1.9	物料清单管理模块

对原SAP-ERP数据分析、制订数据需求规划，统一物料编码规则，静态、动态	   数据的收集和整理，BOM管理。

	维护产品结构(多级BOM)、虚拟件、委外BOM、用量、损耗率、替代料、版本控制；

	支持按客户需求，设计、调整BOM。

5.1.10	 OA协同办公平台(部分业务流程不限于仅在OA上实现、但不允许重复建设)

	协同审批功能：支持自定义审批流(如请假、报销、合同审批)、移动端审批，提高审批效率，实现随时随地办公。

	统一代办中心：集成各模块待办任务(如采购订单审批、质量处理)，方便员工集中处理工作。

	公文收发管理：电子公文起草、签发、归档，实现公文处理电子化、规范化。

	知识文档管理：分类存储(制度/技术文档)、权限控制、全文检索，方便员工查找与使用知识文档。

	会议室管理：预约登记、冲突提醒、设备关联，提高会议室使用效率。

	会议管理：AI整理会议纪要，会议内容汇总分析，AI辅助参考。

	科技管理：产品型号申请流程、科技投稿审核与发布，促进企业科技创新。

	生产技术管理：技术联系单流转、生产作业反馈单闭环、分段完工单验收、工艺装备制造单跟进、予提清单审批、计划下达流程跟踪，加强生产技术管理。

	质量管理：风电质量信息单记录、电站服务信息单处理、用户信息反馈处理单响应、质量问题处理单整改跟踪，提升产品质量与客户满意度。

	图纸档案管理：归档与入库完工单登记、晒图通知单流程，规范图纸档案管理。

5.1.11	 企业门户搭建

	统一入口：集成各业务系统单点登录(SSO)、个性化工作台(按角色展示待办/报表)，为员工提供便捷的工作入口。

	信息发布：企业新闻、通知公告、政策文件推送，及时传递企业信息。

	数据看板：关键指标(如销售额、库存、项目进度)可视化展示，让管理层直观了解企业运营状况。

5.1.12	 公司业务网站关联

	支持将官网、标准化查询等网站链接挂接到OA门户

	能接入市面上主流的公共AI模型，为后续AI的相关服务预留接口

5.1.13	 PLM功能模块规划

5.1.13.1研发项目管理

	项目管理概述：支持通过项目管理能力对产品开发工作进行规范性管理。实现项目从立项申请开始，进行项目的评审启动、团队与计划策划、任务下达与完工，实现项目的进度、交付物以及过程质量的管控。

	业务流程定义：支持按企业实际业务需求定义的产品开发项目的业务流程，开发流程可结构化管理，满足研发项目多层级协同和灵活调用的应用场景。

	流程节点定义：支持对开发流程活动节点定义前后顺序、所需角色、预计工期、密级、可用文件模板、输出物要求及其审批流程和存储目录等质量管理要素。

	属性扩展：支持定义或扩展项目及任务的属性信息以满足管理要求。

	项目创建与复制：支持直接创建或是通过已有项目快速复制生成新的项目，复制已有项目信息可选择包括WBS，项目组，输入输出等。

	数据关联：支持项目对相关数据的关联管控，如：关联需求、关联产品、关联物料等，以满足研发项目与其产品数据一体化的管理要求。

	计划分解：项目计划分解可支持多种方式，如：手动分解、通过流程分解、通过BOM分解、通过需求分解等。

	团队管理：支持基于组织资源建立项目团队，并设定项目组成员的项目角色，以便进行项目权限分配控制；项目团队应支持从项目关联的产品团队中自动同步建立以确保二者信息一致。

	父子项目：系统应支持父子项目管理，可以在父项目中建立子项目类任务，子项目可以作为独立项目进行策划和执行，但同时受控于父项目计划要求。

	任务派发：项目启动后系统可根据项目任务分配自动派发任务，通知相关人员项目状态和任务信息；系统需支持任务的转发、提交、提醒等功能。

	任务执行模式：支持在项目任务执行时提供执行模式的选择，如：调用文件模板执行、通过设计/工艺BOM编辑器执行、通过工艺路线编辑器执行、通过调用表单执行等，确保任务执行提交的数据符合质量管理要求。

	进度填报：支持责任人对自己负责的项目任务填报进度，进度信息可直接反馈至项目计划中展示。

	关键点评审：提供关键点评审功能，支持设定各类型开发项目的评审节点，并在开发流程设定的节点启动评审任务；评审任务可以进行评审人邀请、添加评审相关的数据、进行评审记录以及添加遗留问题等工作。

	计划跟踪与变更：支持通过甘特图对计划以及实际执行进度进行图形化的直观进度跟踪和计划比对管理；支持对项目任务信息和计划进行变更控制，并保留计划基线以便追溯。

	交付物管理：支持对项目的交付物进行自动汇总管理，并可按照体系规范设定好的交付物目录结构呈现项目所有的交付数据，快速了解交付物的状态。

	临时任务：提供灵活的临时任务管理能力，以满足日常非完整/正式项目类型的临时性工作任务，能够通过系统进行此类任务的派发、执行、任务再分解和提交完工等操作。

	报表看板：支持项目信息统计的报表和看板，可以按照单位的业务管理要求和标准化格式进行定制，提供项目综合信息的报表输出，或是图形化的看板。

5.1.13.2	文档管理

	文档管理概述：支持对企业各个项目及产品设计开发工作中产生的技术文档(图纸、文本、表格和多媒体等)进行储存、访问、标识、分类及发放，并对文档版本进行控制。

	文档分类：支持对文档数据进行分类定义，满足单位内的图纸及技术文件有序高效的查询使用和管理要求。

	专有属性：支持按文档分类的最小类型精细化定义各类文档专有属性。

	全生命周期：实现文件的编制、审批、发布归档、变更等全生命周期管理。

	审签流程：支持定义可视化的文档审签流程，实现文档的电子审批和签章。

	密级管理：支持文档密级管理，可通过用户角色权限和密级配置管理实现文档的安全性控制。

	可视化浏览：支持Office、DWG等文件可视化浏览，实现文件的在线审阅，批注。

	文档交互管理：支持文档检入、检出功能；文件在重新检入时，支持创建副本功能，多次检入、检出可创建多个副本，副本必须以小版本的形式进行体现。可针对小版本指定有效版本，可针对两个小版本进行比较，以便能直观地了解修改的信息，支持多文档批量检入。

	无纸化发放：支持文档的在线无纸化发放管理，并可设置文档数据自动发放规则，在文档审批流程通过后自动按规则发放给规则指定人员、角色及部门等。

	关联关系：文档应支持关联其他类型的文档、关联物料等数据关系的建立。

	批量创建：文档需要支持批量创建，可一次性选择多份文件或一个文件夹进行文档数据的批量建立，并可同步操作文档编码的批量自动生成。

	临时权限：对于静态权限不允许访问的文档数据，需要支持通过临时权限申请机制提供临时/永久的权限发放，权限发放支持且不限于：编辑、删除、浏览、浏览数据详情、下载PDF格式、下载源文件格式等。

5.1.13.3	物料管理

	物料管理概述：支持建立产品物料数据库，并可通过集成与ERP中的物料数据保持一致，需要实现对物料的统一分类、编码，命名等规范化管理，并支持对物料数据进行分类汇总和统计报表。

	物料分类库：支持建立物料分类库，基于企业统一规范的物料管理体系建立不同类型的物料库，并设定物料自动编码规则。

	技术参数属性：支持按物料分类的最小类型精细化定义各类物料的专有技术参数属性。

	物料申请流程：支持建立物料申请流程管理，可以根据需要发起物料申请，经过指定的审批流程将物料生效，完成认证，形成物料从申请到使用，归档，变更失效的整个生命周期的管控。

	查重规则：支持基于属性组合来设置物料查重规则，保证物料数据的唯一性。

	数据关联：支持物料与文档进行数据关联，用户可浏览所选物料的图文档数据。

	物料替代：支持设置物料替代关系，并将可定义替代料的优先级和替代用量等信息。

	引用统计：统计计算物料引用次数，提高物料标准化，通用化程度。

	审批流程：支持建立物料的审批流程，通过流程驱动物料数据发布归档。

	ERP信息查询：支持从物料上查询ERP系统的相关信息。

5.1.13.4	设计BOM管理

	结构管理概述：支持对产品结构(设计BOM)进行编辑和管理，可通过树状结构进行可视化表达。基于BOM建立产品数据的收集、组织、流转、重用的机制，实现产品设计信息管理的标准化和高可用。

	BOM配置方式：支持通过新建、物料库中选取、基于CAD集成同步导入、从已有的产品结构中参考复用等多种方式配置产品设计BOM结构。

	BOM编辑操作：BOM的配置编辑需提供复制、剪切、粘贴等操作模式，引用零部件粘贴应支持同级/子级粘贴、重用粘贴、替换等快捷操作。

	替代料维护：支持在BOM结构上维护所选零部件节点的替代料信息，且此类替代料信息仅用于当前设计BOM中。

	导出Excel：支持BOM结构导出Excel表，同时导出文件需保持同样的层级结构，用于线下浏览和使用。

	权限控制：支持对设计BOM的浏览和编辑权限分配控制。

	流程审签：支持对设计BOM发起流程审签，驱动BOM的发布归档。

	属性自定义：支持对设计BOM的结构属性进行自定义配置，保障业务可扩展性。

	BOM对比：设计BOM需支持两两对比分析，可以快速标记目标BOM与基准BOM之间的差异信息，并可导出对比分析文件。

5.1.13.5	工艺管理

	工艺管理概述：产品工艺管理，将过程管理与工艺资源相结合，在工作流驱动下，实现工艺资源管理、工作中心与标准工序、工艺BOM设计全过程管理，形成了设计与工艺的一体化应用。

	工艺BOM构建：工艺BOM管理：支持从设计BOM继承来构建工艺BOM，并可通过独立调整工艺BOM来满足公司生产路线需求，而不影响原设计BOM。

	工艺BOM编辑：提供友好易用的工艺BOM的编辑能力(要求同设计BOM编辑能力)

	工艺路线编制：支持从工艺BOM上选择零部件节点来进行工艺路线编制，无需来回切换。

	结构化工艺路线：支持结构化的工艺路线编辑，可以添加工序对象并填写详细工序信息，并对工序对象指定所需的工艺资源(设备、工装等数据)、物料以及工序详细作业指导文件。

	典型工艺模板：支持建立统一的典型工艺模板库，工艺师可以在编制工艺流程时可以按需成套引用典型工艺模板来建立新工艺流程。

	标准工序库：支持建立统一的标准工序库，以便根据需要精确调用标准工序来快速编制规范的工艺流程数据。

	工艺资源数据库：系统支持对工装、设备、工作中心等工艺资源建立标准数据库，以便在结构化工艺流程编制或标准工序库建立时统一调用。

	导出Excel：支持工艺BOM结构导出Excel表，同时导出文件需保持同样的层级结构，用于线下浏览和使用。

	权限控制：支持对工艺BOM的浏览和编辑权限分配控制。

	流程审签：支持对工艺BOM发起流程审签，驱动工艺BOM的发布归档。

	属性自定义：支持对工艺BOM的结构属性进行自定义配置，保障业务可扩展性。

	BOM对比：工艺BOM需支持两两对比分析，可以快速标记目标BOM与基准BOM之间的差异信息，并可导出对比分析文件。

	专业工艺编制工具：支持所见即所得的工艺文件编制，支持自动排版、复制粘贴及外部数据导入。

	结构化工艺文件数据：支持卡片式编制与结构化存储，支持父子文档结构，同时满足系统数据需求和现场作业指导。

	灵活的图文混排：支持工艺附图与文本混排，支持贴图、自动消隐，灵活放置。

	工程图特征识别及解析：支持自动识别工程图标注特征并关联气泡，解析数据回填检验卡。

	工艺资源的规范使用：支持调用PLM各类工艺资源(物料、设备、工具、标准工序等)，自带工艺符号和词句库。

	工艺卡片模版更新：支持卡片模版批量更新，支持卡片模板在PLM文档库中进行管理。

	批量子工艺维护：支持父子工艺结构下批量添加工序SOP卡片。

	工艺文件导航器：提供导航器快速定位工序SOP。

	电子签名：支持手写体签名及格式设置。

	工艺数据批量打印输出：支持批量打印输出纸质/PDF，父子文档支持工序级PDF。

	工艺数据发布：支持按工艺结构树输出DWG、PDF、JSON等文件，便于系统集成。

	工艺文件提交PLM：上传工艺文件至PLM，自动分类挂接。

	归档时处理：归档时自动完成签名、转PDF及工艺路线提取。

	工艺数据映射：支持CAPP卡片属性与工艺BOM物料节点、工艺路线、工序属性映射规则在PLM中维护。

	卡片模版定制工具：支持定制工艺卡片模版，样式与数据分离，支持数据绑定。

	工艺数据提取：支持按实际应用，定制模版，提取业务部门(如生产部门、质量部门)所需的工艺数据。

5.1.13.6	变更管理

	变更管理概述：系统需支持对生效后的产品结构、文档和工艺等数据进行更改的申请、执行、批准、生效和通知等工作，实现更改过程的可控制可追溯。

	变更流程：支持建立快捷变更和常规变更等多种变更作业流程，满足不同场景需要。

	快捷变更类型：快捷变更支持定义不同类型，以便区分不同用途。

	变更申请：支持建立变更申请(ECR)，通过变更申请策划变更任务(ECO)及其计划、选择变更对象数据(包括：图文档、物料及设计BOM、工艺BOM、工艺路线、业务表单等)并设定数据的变更策略与失效计划，通过变更申请的审批流程驱动变更任务发放。

	变更任务：支持执行变更任务(ECO)：变更任务支持从变更申请发布生成，也需支持直接建立生成，以便满足对常规变更流程的按需裁剪执行；支持通过变更任务驱动变更对象数据的版本升迁修订，并提供受影响BOM的批量变更功能；变更任务执行时应提供对变更数据的前后版本信息差异对比能力。

	变更通知：支持发放变更通知(ECN)：支持直接或基于变更任务建立变更通知单，并可设置变更执行策略，以及选择变更通知接收人，并将变更通知及其新版本数据发放给ERP系统以开展后续的协同工作。

	变更影响分析：支持所有变更流程场景下的变更影响分析，对变更对象数据所关联的物料、BOM、文档、项目等数据进行分析和展示，并提供快捷选择的能力以便加入本次变更同步修订。

	ERP影响分析：支持基于ERP一体化能力开展ERP影响分析，查询并展示产品物料和BOM等变更对象数据在ERP端的采购/制造相关信息，以便各协同业务部门在变更申请评估时提供更加准确及时的建议和反馈。

	属性自定义：变更数据对象应支持属性的自定义配置，以满足业务个性化管理需要。

5.1.13.7	表单管理

	表单管理概述：对于在业务部门之间进行协同工作的各种单据，譬如项目立项申请，技术文件评审单等，需要提供对应的扩展支持能力，可在PLM系统上完成研发内部或与其他业务端之间的信息沟通和流程互动。

	表单格式配置：支持按照公司的规范格式配置表单格式及页面信息。

	模板应用范围：表单模板的应用范围需要可按照用户组单独设置。

	字段编辑权限：支持按照表单匹配的审批流程节点设定表单字段的编辑权限。

	PDF输出与签章：表单可输出为PDF文件格式并且通过流程进行电子签章。

5.1.13.8	报表管理

	报表管理概述：系统需提供统计报表输出与可视化分析看板能力。

	文档类报表：文档类报表：提供技术文档清单报表，用于对技术类文档进行统计，包括技术文档分类下的子分类。

	BOM类报表：BOM类报表：提供产品零部件清单报表，用于输出产品构成的各类零部件信息以及各零部件之间的层次关系。

	工艺类报表：工艺类报表：提供工艺BOM清单报表，将工艺BOM中的零部件信息及其结构管理输出到EXCEL表；提供对结构化工艺路线的表单输出报表，能够按采购人格式输出工艺路线文件。

	任务类报表：任务类报表：提供设计任务统计表、变更任务统计表，用于统计指定时间段内的相关任务执行及完成情况。

5.1.13.9	工具集成

	工具集成概述：设计人员主要的工作需要借助不同的工具软件完成，譬如使用三维CAD建立3D模型，输出工程图，使用Word/Excel完成设计说明文档的编制。

	CAD集成与属性读取：支持对三维/二维CAD软件进行集成，可在图档文件上传时读取模型/图纸的属性和结构明细，在PLM端同步生成或更新物料、BOM、图档等数据。

	CAD中调用物料：支持在三维/二维CAD集成环境中，从PLM 物料库选取已有零部件，在装配模型/图纸中调用对应的图形插入当前装配中开展设计。

	编码自动生成：提交图档数据时，支持按照PLM系统设定的编码规则自动生成物料和图纸的编码，同时可进行必要属性的填写校验和批量编辑等处理。

	物料查重校验：支持在数据提交生成时，按照PLM端设定的物料查重规则对产生/更新的物料信息进行校验，避免出现物料数据重复。

	轻量化与PDF转换：支持在图形上传时进行图形文件的轻量化处理和PDF格式转换，确保PLM端进行在线浏览和流程审批等工作时可以高效的查看和审签交互。

5.1.13.10	系统集成

	系统集成概述：系统与ERP建立实时的数据通道，能够将产品设计与相关业务端的工作紧密的衔接在一起，实现设计制造一体化协同管理能力。

	物料BOM同步：物料和BOM数据的同步传递。

	工艺路线同步：工艺路线数据的同步传递。

	ERP信息查询：在PLM端查询物料在ERP的信息，包括：库存、采购价格等。

	变更同步：变更信息的同步传递：变更通知、变更后的数据。

5.1.14	 基础能力

	基础能力概述：系统提供通用性的基础功能，支撑系统用户的日常工作开展。

	用户管理：支持按公司(分公司)-部门-工作组等方式对组织结构进行自定义，并建立组织中用户信息。

	角色管理：支持自定义静态职能角色和动态项目角色，角色可以赋予用户，并通过对角色的权限配置来实现用户的权限分配。

	编码管理：提供编码器，实现零部件的编码规则定义、编码字典填充、编码规则生效、编码生成、编码回收等处理。

	流程模板：支持对审签流程进行模板化定义，可根据数据类型调用对应的工作流模板启动审签流程。

	日志管理：支持对用户在系统中的操作进行监控并记录；

	密码策略：支持对系统用户密码进行配置与管控，可要求用户定期更改其密码、指定最短密码长度以及要求密码符合某些复杂性要求，保障系统应用安全。

	密级管理：支持自定义系统内的人员密级和各类数据密级，并配置人员密级与数据密级的匹配规则，在组织及角色权限的基础上进一步加强数据信息安全访问的校验能力。

	电子签名管理：支持新用户账号配置电子签名，确保通过配置，新用户可以不通过开发手段生成电子签名。

	签章管理：支持对用户以及企业管理配置电子印章，用于在图文档文件审批发布后进行电子签章的打印。

	水印设置：支持在系统运行页面及图文档浏览页面上显示用户相关信息的水印，在一定程度上保障公司信息安全，水印的格式及内容应支持自定义配置。

	个人工作区：提供系统用户的个人工作空间，能够快速使用或操作个人相关的工作流程及数据信息。

	工作移交：支持对指定用户的相关业务数据进行移交其他用户的处理，满足公司对离职或调岗情况下的工作快速交接。

	工作台管理：支持建立不同用途的工作台，并对其页面进行自定义调整。

	支持数据备份要求：需提供详细的手动备份系统(包含数据库备份)的详细步骤，与采购人商量决定自动备份的策略，提供自动全量备份和自动增量备份的方案和功能。

5.2	技术架构要求

5.2.1	开发语言与框架

采用主流开发语言(如Java/.NET)，支持SOA或微服务架构，便于模块独立升级，提高系统的可维护性与扩展性。提供可视化配置、图形化低代码的构建平台。

5.2.2	数据库

兼容SQL Server /MySQL等数据库，支持集中部署与容灾备份，保障数据安全与稳定。

5.2.3	安全性

符合等保1级相关要求，支持数据加密(传输/存储)、角色权限控制(RBAC)、操作日志审计，确保系统与数据安全。

5.2.4	扩展性

提供开放API接口，并预留接口，支持与未来信息系统(如PLM、MES等)集成，保护企业现有IT投资，支持新技术如AI智能体接入，物联网(IOT)。

5.2.5	兼容性

适配主流浏览器(Chrome/Edge/Firefox)、移动端(各平台)，满足不同用户的使用需求。

5.2.6	可持续性

有较高的成熟度，有持续在进行迭代和升级，著作权版本号持续滚动在发版，不会在短时间内过时，生命周期长。

(七)售后服务要求(实质性要求)

售后服务期为1年(供应商可在响应文件中时一步明确不低于1年的具体期限)，以项目验收合格之日起计算，售后服务期内提供约定实施范围内的免费技术支持和服务，售后服务方式包括但不限于：现场技术支持、免费升级服务、工程师电话支持、网络远程协助、电子邮件、软件的调整和修补等。供应商应明确能够提供的其他增值服务，明确收费与否，收费的应锁定收费标准。售后服务期满，成交供应商仍应保证提供长期广泛而优惠的服务，及时提供系统维护所需的技术服务，以满足企业的需求。在售后服务期内提供的技术支持须满足以下指标要求。

(1)提供24小时技术人员的联系方式，免费提供7X24小时电话等多方式远程指导服务，人员有变更及时通知，以备紧急问题的指导处理。如果出现不能远程解决的问题，应提供现场服务支持 ，运行初期(至少为系统上线2个月)派驻技术支持工程师，运行正常后如出现重大问题，支持工程师应能在8小时内赶到现场，处理解决。

(2)系统运维技术支持：对采购人或本地化运维团队提出的与现有方案及系统有关问题及时进行答疑与解释，该项支持工作可由供应商电话支持、远程解答、现场技术支持等。

(3)定期回访与评估，前3个月每月不少于一次，之后两年内每个季度不少于 1 次，两年后每年不少于1次。每次回访时双方提前一周共同确认时间及参加人员安排，对采购人系统应用状况进行评估，并提交回访评估报告，报告内容包括但不限于：系统应用情况、问题分析、改进建议等，协助采购人完善系统应用。

(4)软件产品升级维护：售后服务期内免费对软件产品进行升级、维护、系统问题处理(包括少量功能的调整)。在系统的版本升级时，及时提供升级服务，升级服务包括：应用程序升级 、数据库升级、数据恢复、升级培训、以及现场升级指导。

(5)对系统运作和故障情况的支持、服务要求：

①重大故障：由于系统原因造成系统瘫痪或由于应用软件原因造成对大量用户的服务无法正常进行；30 分钟内响应，2 小时之内恢复正常运行。供应商可先远程指导常驻人员和本地化运维团队进行解决，如果供应商不能在 2 小时内远程指导解决，则必须在收到采购人到现场服务要求后4 个小时内派遣其他可解决重大故障的人员现场支持服务，直至问题解决。重大故障的处置时长超过 1 天时，将作为售后服务评价验收的重要指标之一纳入售后服务考核。

②严重故障：由于系统原因导致系统部分功能丧失或因应用软件问题影响部分用户的服务无法正常进行。或者该故障对系统存在重大隐患；30 分钟内响应，2 小时之内恢复正常运行。供应商可先远程指导常驻人员和本地化运维团队进行解决，如果供应商不能在2 小时内远程解决，供应商必须在收到采购人到现场服务要求后 6小时内派遣其他可解决严重故障的人员现场支持服务，直至问题解决。严重故障的处置时长超过 1 天的，将作为售后服务评价验收的重要指标之一纳入售后服务考核。

③轻微故障：系统或应用故障基本不影响业务；30 分钟内响应，2小时之内恢复正常运行。供应商可先远程指导常驻人员和本地化运维团队进行解决，如果供应商不能在2小时内远程解决，供应商必须在收到采购人到现场服务要求后24 小时内派遣其他可解决重大故障的人员现场支持服务，直至问题解决。轻微故障解决的时长若超过 1 天的，将作为售后服务评价验收的重要指标之一纳入售后服务考核。

(八)项目实施要求

(1)项目工期要求

由供应商在响应文件中明确具体项目工期期限，项目需要完成规划咨询服务、软件系统的开发、调试、测试、人员培训及上线，合同要求的所有功能均能实现。

(2)项目实施方案

供应商可以根据业界成熟的项目实施办法，提供自己的实施方案，结合本项目的需求，再进一步细化方案的内容。供应商所提供的方案必须具有真实性、可行性和可操作性。

(3)供应商必须提供项目整体实施方案，描述项目建设目标、设计原则、业务功能、项目组织等；供应商须描述各阶段具体的实施方案，描述功能模块、技术功能等；供应商需要提供完整的项目验收方案，包括对技术文档的移交等问题的阐述。

(4)供应商必须提供各阶段的实施计划和人员配置表，具体包括本项目的时间安排、工程进度、人力资源配置。

(5)项目实施团队

•	供应商需组建经验丰富的实施团队，有稳定的内部组织管理方式、协调机制、技术基础，团队人员均应获得书面的公司授权与委托。

•	供应商需在响应文件中提供投入该项目的组织架构及人员构成，包括人员数量、履历(含技术特点和资质证书)等；

•	供应商须保证后续项目实施人员与响应文件中所列出的人员保持一致；

•	供应商须保证项目组所有成员在合法合规的途径下组成，属供应商正式在编人员的，应在响应文件中提供相关人员最近6个月的社保缴费证明；属协作联合实施供应商在编人员的，应出示该人员6个月社保缴费证明、并且所在公司应出具授权证明、委任证明等相关材料。

•	供应商须保证一期项目建设的项目经理满足以下条件：

	项目经理需具备丰富的大型ERP项目(合同金额大于200万元)的完整实施经验，应作为项目主要负责人主导过大型ERP项目的完整实施，熟悉项目全生命周期管理，能够有效协调资源、把控进度并解决项目实施过程中的关键问题。

	具备5年及以上ERP项目实施及管理经验，担任过3个及以上完整大型ERP项目(合同金额大于200万元)及1个与本次项目同类型的装备制造企业ERP项目的项目经理(需提供实施证明给采购人确认)；

	精通ERP系统功能特点，熟悉装备制造、机加工行业项目、采购、生产、销售、财务等模块的业务知识；

	熟悉装备制造、机加工制造企业的信息化项目体系以及ERP与公司其他系统之间的集成关系；

	项目经理须全程驻场参与项目，进行项目全生命周期的资源协调与项目决策，对项目的实施过程及交付质量负直接责任，不允许在项目实施期间被抽调更换。

•	供应商须保证后续二期项目建设的项目经理满足以下条件：

	项目经理需具备丰富的PLM项目(合同金额大于80万元)的完整实施经验，应作为项目主要负责人主导过PLM项目的完整实施，熟悉项目全生命周期管理，能够有效协调资源、把控进度并解决项目实施过程中的关键问题。

	具备5年及以上PLM项目实施及管理经验，担任过3个及以上完整PLM项目(合同金额大于80万元)及1个与本次项目同类型的装备制造企业PLM项目的项目经理(需提供实施证明给采购人确认)。

	精通PLM系统功能特点，熟悉装备制造、机加工行业项目研发设计模块的业务知识，具有二维、三维等设计工具的使用或培训经验，具有技术研发项目的实施经验。

	熟悉装备制造、机加工制造企业的信息化项目体系以及PLM与公司其他系统之间的集成关系。

	项目经理须全程驻场参与项目，进行项目全生命周期的资源协调与项目决策，对项目的实施过程及交付质量负直接责任，不允许在项目实施期间被抽调更换。

•	供应商须保证核心业务顾问(财务、成本、生产顾问为核心业务顾问)ERP从业工作年限不少于5年，财务、成本、生产顾问参与不少于2个装备制造、机加工行业ERP实施项目；PLM实施顾问从业工作年限不少于五年，参与不少于2个装备制造、机加工行业PLM实施项目，核心业务顾问须全程驻场参与项目。

•	供应商须保证一期项目组其他成员ERP从业工作年限不少于5年，且参与不少于3个ERP实施项目；后续二期项目组其他成员PLM从业工作年限不少于5年，且参与不少于3个PLM实施项目。

•	项目组除项目经理外，其他成员在实施过程中有调动的，需出示合理合规的调动证明。出现擅自调换实施团队成员的现象，视为供应商违约。

•	若因特殊情况或实际需要必须调换的，供应商必须事先向采购人提供书面申请报告、替换人的技术职称证书、身份证(验证原件，提供复印件)及其工作经历与业绩等有关证明材料，并取得采购人的书面批准，才能派替换人员进场。

•	若采购人对供应商派驻人员的工作态度和技术能力不满意，可以要求供应商更换。

•	因成员缺漏或替换成员的能力不足导致的项目停滞与延期，由供应商全权负责，采购人有权向供应商索赔及终止合同。

•	供应商应严格遵守相关法律、法规，遵守采购人公司管理制度和相关的安全管理要求，签订安全管理责任书。

(6)提供的项目文档 (实质性要求)

供应商需按照项目进展情况向采购人分别提供项目文档，要提交不少于如下的技术文档：

•	系统设计方案

•	系统配置方案

•	数据迁移方案

•	系统管理手册，包括系统结构图、业务、审批流程图、技术蓝图设计等

•	系统维护手册

•	用户操作手册

•	实施计划

•	测试计划

•	测试报告

(7)培训服务 (实质性要求)

供应商应对项目中所有产品的基本知识、系统或参数配置、管理维护、系统使用、流程和表单的配置等提供相应的技术培训和操作培训。供应商应保证公司相关工作人员能熟悉操作软件相应功能模块，信息化技术人员能独立安装、调试，能进行日常维护和简单故障处理，系统管理人员能进行用户配置、流程和表单的定制。供应商必须详细列明相应的培训课程内容和时间安排。培训结束后提交操作手册和简易操作视频。

项目培训要求

•	系统管理员层

	系统部署与架构设计：服务器配置、数据库管理、系统集成方案

	系统核心配置：参数设置、权限配置和管理、代码表维护、接口开发与调试

	故障排查与应急处理：系统性能优化、数据恢复、安全漏洞修复

	系统运维管理：日常监控、备份策略、版本升级与补丁管理

	二次开发管理：低代码开发及功能测试相关支持

•	业务骨干层

	业务流程操作：本部门业务从发起至完成的全流程系统操作

	数据管理：数据录入规范、审核流程、异常数据处理

	报表与分析：自定义报表需求、数据可视化分析、业务指标监控

	跨部门协同：与其他部门业务对接的系统操作流程与注意事项

•	一线员工层

	岗位操作指南：与岗位相关的系统功能操作步骤与技巧

	业务场景模拟：常见业务场景的系统操作演练

	数据录入与校验：数据录入规范、校验规则与错误修正方法

•	管理层

	系统决策支持：数据看板解读、关键业务指标分析、决策模型应用

	系统权限管理：用户权限分配、数据访问控制、安全策略制定

	系统价值体现：系统对业务流程优化、成本控制与效率提升的作用

(8)项目技术服务(实质性要求)

•	1、质量保障

- 建立全流程质量管理体系，执行开发规范与测试标准；

- 上线前须通过：功能测试(100%覆盖)；

- 测试通过率须达100%。

•	2、数据迁移

- 对东风当前SAP数据进行分析，提出数据需求方案(包括不同方案下的实施费用，单独列表)

- 提交《SAP数据迁移方案》，明确数据清洗规则、字段映射、迁移工具、验证机制；

- 迁移前须完成三次模拟迁移测试，确保历史数据完整、准确、可追溯；

- 向采购人承诺在今后如有其他系统的更换行为时，能协助进行数据迁移。

•	3、配置保障

- 供应商应提出ERP、OA系统软件实施的本地硬件部署和平台系统的要求，明确操作系统的版本号、补丁号，应考虑系统应用安全的基本配置，供应商给出上述配置的明细及全部费用，供采购人后续配套采购决策。

(九)保密要求(实质性要求)

为了保护双方商业秘密的安全，维护双方合法权益和经济利益，防止涉密信息以任何形式泄漏，应制定保密方案和措施。

本项目合同签订时，双方签订保密协议，双方应严格按照保密协议履行保密责任与保密义务。

三、采购合同主要条款及其他要求(实质性要求)

1、交货及服务地点：采购人及其控股的一家子公司。

2、付款方式：

(1)在合同签订生效之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的10%。

(2)完成阶段验收后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的60%。

(3)项目最终验收后3个月内，采购人向成交供应商支付合同总金额的25%。

(4)合同总金额的5%为质量保证金，质量保证期满无质量问题，采购人在15个工作日内向成交供应商支付。质量保证期为项目最终验收后的一年。

(5)以上所有支付的款项均为无息支付。

(6)成交供应商在采购人支付每一笔款项前应向采购人出具相应金额的正规专用发票。

3、验收及要求:

成交供应商负责提出测试环境的硬件要求，采购人负责按节点提供硬件，成交供应商负责搭建测试环境并提供数据导入方法，测试数据导入。测试环境应保证足够多的业务人员测试使用，确保测试过程连续、测试数据真实有效，并彻底解决测试过程中的问题，形成测试验证报告，再决定迁移系统配置和功能到正式系统，安排部署上线工作。

3.1阶段验收

阶段验收标准：系统开发，完成开发并通过集成测试，输出测试报告，集成测试需覆盖所有模块接口，用户测试需由各部门关键用户参与，测试问题全部修复，测试通过率需达到100%，关键用户签署《测试验收确认单》；完成开发技术文档，形成《业务需求确认报告》，经双方签字确认，报告需得到各部门负责人签字，系统上线后稳定运行≥30天，无重大故障(重大故障定义为影响核心业务运行的故障)。

3.2最终验收

系统上线、具备正式验收条件后3个月内，成交供应商提交《最终验收申请》和全部文档，采购人组织评审。验收标准：

(1)符合达到现行国家规范、行业标准,符合相关法律法规要求；

(2)符合本项目的采购文件的要求；

(3)符合供应商响应文件的要求。

(4)完全符合合同条款要求及相关法律法规或行业规定。

主要验收指标为：

	系统功能100%满足合同文件要求；

	数据迁移零差错；

	用户培训覆盖率≥95%，满意度≥90%；

	技术文档齐全(操作手册、维护手册、API文档、部署文档等)。

	系统能在采购人指定的硬件上正常且稳定运行。

	所有功能和性能要求的测试执行率和测试通过率达到100%。

	除双方特别约定外，所有已暴露的问题均完成修复。

3.3其他要求

视项目实施情况，采购人有权选择是否邀请第三方人员或检测机构，对项目进行验收或检测。如项目未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求变更调试直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

4、其他未尽事宜在合同中约定。

第六章 采购项目实质性要求

详见第五章采购项目技术、服务要求、采购合同内容条款及其他商务要求中有明确说明或标注“实质性要求”的内容。

第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

本项目在磋商过程中，评审委员会可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审委员会的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

注意：采购人不同意磋商文件在磋商过程中有任何变动的，可以不规定此章内容。

第八章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四川嘉州东风电机有限公司

数智化系统建设项目

响 应 文 件

采 购 人：

供应商名称：

年	月	日

目 录

请供应商自行编制

注：

……

资格响应文件部分

一、磋商响应函

XXX：

我方全面研究了XX(项目名称)项目磋商文件，决定参加贵公司组织的本项目磋商活动。我方授权XX(姓名、职务)代表我方XX(供应商名称)全权处理本项目响应的有关事宜。

1、我方报价是我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成该项目所需内容的全部价款。

2、我公司在参与投标前已仔细研究了磋商文件和所有相关材料，已完全理解磋商文件的全部内容，同意磋商文件的相关条款。

3、我公司有健全的组织机构、完善的组织章程和管理制度，有固定的工作场所，有健全的质量管理体系。

4、我方同意本次采购的磋商有效期为XX天。

5、我方同意按照磋商文件的要求，向贵公司交纳人民币6万元(大写：陆万元整)的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(一)我方在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(二)我方在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

(三)我方在成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

(四)由于我方原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

(五)由于我方原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

(六)我方在采购活动中提供虚假材料的；

(七)我方在响应过程中有违法、违规、违纪行为。

(八)本磋商文件规定关于不予退还保证金的其他情形。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、与本采购有关的一切正式通讯方式：

地址： XXX

邮编： XXX

电话： XXX

传真： XXX

二、有效的营业执照复印件

工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证(三证合一)

三、法定代表人授权书(如涉及)

XXX公司：

本授权声明：XXX(单位名称),XXX(法定代表人姓名、职务)授权XXX(被授权人姓名、职务)为我方参加 XXX 项目磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件。

供应商名称(盖单位公章)：XXX

法定代表人(签字或盖章)：XXX

职 务：XXX

被授权人签字：XXX

联系电话：XXX

职	务：XXX

日	期：X年X月X日

提示：

1、法定代表人作为投标代表人的，不需提供此委托书。但须提供法定代表人身份证明书。

2、供应商为其他组织无法定代表人的，可将法定代表人改为准许执业证明文件中的核定名称。

四、法定代表人身份证明书

XXX：

公司名称： XXX地址： XXX

姓名：  XXX ，性别：XXX ，年龄：  XXX (周岁)，职务：  XXX ，系 XXX (供应商名称)法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

六、承诺函

XXX：

我公司作为本次采购项目的潜在供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1、具备法律法规和本磋商文件规定的所有资格条件；

2、不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3、按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我公司XX(填写“有”或“没有”)本磋商文件规定的失信行为。

六、响应文件中提供的能够给予贵公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我公司XX(填写“有”或“没有”)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(如供应商在参加采购活动前被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动)，XX(填写“有”或“没有”)未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中XX(填写“有”或“没有”)重大违法记录(如供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动)；我公司XX(填写“有”或“没有”)其他失信行为。

八、我公司及其现任法定代表人/主要负责人XX(填写“具有”或“不具有”)行贿犯罪记录。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

十、我公司电子文档无法读取的，我公司承诺在采购主体要求的时间前重新提交，电子文档与纸质响应文件不一致的，以纸质响应文件为准，无故不提交的，视为我公司自动放弃成交资格。

十一、我公司保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用)，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，也不违反与第三方的保密义务或有关知识产权合作。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任；本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权由采购人享有。

十二、我公司在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我公司成交资格并承担相应的法律责任。

十三、我公司在本次采购活动中绝不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、证件、业绩或谎报相关信息。

十四、我公司一旦成交，将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、技术方案、项目团队等内容组织实施，严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同约定的时限完成项目，并交付采购人验收、使用。

十五、一旦我公司成交，承诺在履约环节不转包和分包，如存在转包和分包行为，我公司将自愿接受相关法律法规处罚。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

承诺人名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

七、知识产权承诺书

XXX：

作为本项目“ XX ”(项目名称)项目的供应商，我公司在此郑重承诺：

1、我公司保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用)，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，也不违反与第三方的保密义务或有关知识产权合作。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中二次开发产生的知识成果及知识产权。在本项目实施过程中，会涉及到基于设计、工艺系统标准功能的定制开发和功能增强，采购人有权申请注册专利。

3、我公司将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我公司将提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

4、如采用我公司所不拥有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

5、我公司仅针对采购人项目实施中的个性化开发的统计、查询、分析程序的源代码，在系统验收交付前予以提供给采购人，便于采购人团队后期进行运维。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

八、其他材料

供应商应按磋商文件第三章相关要求提供其他佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

……

其他响应文件部分

一、报价函

XXX：

1.我方全面研究了“XX”项目磋商文件，决定参加贵公司组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，一期项目总报价为人民币 XX (大写：XX)（不含税价）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件依据《四川省采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号文件)对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。

7.评审委员会认为我方报价低于成本，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料，并接受评审委员会的评审认定。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXX日

二、报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ERP系统建设 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  | 分项或价格构成 |
| 二 | OA系统建设 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  | 分项或价格构成 |
| 三 | 增值服务清单 |  |  |  | 采购人可选服务 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 四 | 可提供的优惠政策清单 |  |  |  | 供应商承诺 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 报价 合计 | 小写（不含税价）： ;小写（含税价）： 大写（不含税价）： ;大写（含税价）： |  |  |  | 不含收费的可选增值服务内容 |
| 五 | PLM建设 |  |  |  | 二期建设 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 六 | 一期项目中的物理资源需求预算清单 |  |  |  | 咨询内容 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 七 | 一期项目中的平台资源需求预算清单 |  |  |  | 咨询内容 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 八 | 数据迁移费用预算清单 |  |  |  | 咨询内容 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |

注：

1、供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于软件开发、培训、人工、税费、利润等供应商完成本项目所需的一切费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现在投标报价估算错误等引起的损失由成交供应商自行承担。

2、供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效报价处理。

3、响应文件中其他部分与“报价明细表 ”中表述不一致的， 以“报价明细表”为准。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

三、响应表

技术、服务及其他响应表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应应答 | 偏离情况 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任(具体按磋商文件第五章相应内容对应填写)。

2、响应应答栏填响应或偏离的详细说明。

3、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

四、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 | 验收时间 | 用户联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商(仅限于供应商自己实施的)以上业绩需提供有关书面证明材料。

项目未验收的，验收时间栏填“未验收”。

用户联系方式填用户的联系人和联系电话。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

五、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 项目名称 | 在项目中的职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明(附复印件) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：提供以上相关人员资质证书复印件和供应商为其购买的近半年内连续6个月社保证明

注：表格可以由供应商根据自身情况自行扩展或调整。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

六、主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：表格可以由供应商根据自身情况自行扩展或调整。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

七、方案

……

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

注：

1、请仔细阅读磋商文件，格式和内容自拟。

2、方案应包括包括但不限于：企业简介；技术方案；实施方案；培训方案；售后服务方案；磋商文件要求提供的所有内容。

3、技术方案应包括但不限于：①系统及平台配置方案；②本地部署的硬件配置方案；③ERP系统软件产品方案；④OA系统软件产品方案；⑤规划PLM系统软件产品方案；⑥采购人过往系统的数据迁移方案；⑦磋商文件要求提供的其他内容。

4、实施方案应包括但不限于：①实施周期；②项目组织；③实施计划；④项目团队；⑤质量保障措施；⑥安全环保措施；⑦项目文档；⑧验收方案；⑨数据迁移；⑩磋商文件要求提供的所有内容。

注：内容由供应商根据本项目实际需求自行编制。

八、其他材料

1、依据评分细则(采用综合评分时)及磋商文件提供。

2、磋商文件要求承诺的事项，内容由供应商按本项目需求自行编制(如涉及)。

3、供应商认为需提供的其他材料。

第N轮报价函(实质性要求)

致：XXX

1、根据你方 XX (项目名称)的竞争性磋商文件，遵照有关规定，经研究上述竞争性磋商文件及磋商后，我方愿对此项目作如下报价：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ERP系统建设 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  | 分项或价格构成 |
| 二 | OA系统建设 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  | 分项或价格构成 |
| 三 | 增值服务清单 |  |  |  | 采购人可选服务 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 四 | 可提供的优惠政策清单 |  |  |  | 供应商承诺 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 报价 合计 | 小写（不含税价）： ;小写（含税价）： 大写（不含税价）： ;大写（含税价）： |  |  |  | 不含收费的可选增值服务内容 |
| 五 | PLM建设 |  |  |  | 二期建设 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 六 | 一期项目中的物理资源需求预算清单 |  |  |  | 咨询内容 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 七 | 一期项目中的平台资源需求预算清单 |  |  |  | 咨询内容 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |
| 八 | 数据迁移费用预算清单 |  |  |  | 咨询内容 仅作评审参考 |
|  | …… |  |  |  | 分项构成 |

2、本报价在首轮报价的基础上调整编制。

3、我方同意本报价有效期为60天。

4、其他报价说明与首轮报价一致。

供应商名称：XXXX(盖单位公章)

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日

注：(提交时删除此内容)

1、供应商可不在《响应文件》中填写此表。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性，最终报价以正式提交的为准。

2、供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况的下，其最终报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效处理。

3、评审委员会在评标系统中发起多轮报价(报价时间由评审委员会设定)，供应商应随时关注信息提醒，及时进行报价。

第九章 采购合同(样稿)

ERP业务管理系统建设采购合同

合同编号：DF-ERP-2026XXXX

签订地点：四川省乐山市五通桥区

签订日期：______年____月____日

甲方（采购人）：四川嘉州东风电机有限公司

统一社会信用代码：________________________

地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街

乙方（服务供应方）：________________________

统一社会信用代码：________________________

注册地址：________________________________

对接人：________________ 联系电话：________________

依据《四川嘉州东风电机有限公司数智化系统建设项目竞争性磋商文件》、乙方ERP分项响应文件、磋商澄清记录、双方协商确认事项、最终分项报价、成交通知书，甲乙双方经平等协商，就甲方ERP系统建设服务事宜达成如下一致约定，共同遵照履行。

第一条 项目概况、服务范围与实施地点

- 项目名称：四川嘉州东风电机有限公司ERP系统建设项目

- 实施主体：四川嘉州东风电机有限公司、四川绿风机电有限公司

- 实施地点：乐山市五通桥区金粟镇、乐山市市中区高新区

- 建设实施范围（双方协商一致确认）

（1）ERP全模块落地：销售管理、项目管理、采购管理、库存管理、生产管理、委外管理、财务成本管理、质量管理、物料BOM管理；覆盖原SAP全部业务功能，实现业财一体化、MRP运算、多维度项目/产品成本核算、全流程线上审批。

（2）配套实施工作：业务流程调研梳理、系统配置、定制开发、单元/集成/全量测试、需要的原SAP系统数据导出、整理（含多轮数据清洗、整理、字段映射、导入验证）、上线试运行、全层级人员培训。

（3）交付全套技术文档：ERP系统设计方案、配置手册、数据迁移方案、运维手册、管理员操作手册、业务操作手册、测试计划、测试报告、业务流程图、接口开发文档。

（4）系统基础能力搭建：组织架构、角色权限、编码规则、流程引擎、操作日志、数据备份策略、水印、密级管控。

- 用户授权规模：ERP系统许可用户85-95人，本合同价款包含约定人数授权；后期新增用户收费标准双方协商锁定。

- 服务器、数据库、存储、网络硬件不在本合同供货范围，乙方提供硬件参数、品牌型号、预算参考清单，负责系统与甲方自有硬件集成调试。

- 二期PLM系统不属于本合同履约范围，建设另行签订独立合同。

第二条 合同价款（双方协商确认总价）

- 本合同ERP系统含税总价款：人民币________元（大写：______________________），适用税率__%。

- 价款包含：软件授权、定制开发、实施人工、驻场服务、SAP数据整理、分层培训、1年免费质保运维、差旅、税费、接口开发、文档制作、故障修复等完成本项目全部工作的全部费用，甲方无需额外支付任何款项。

- 付款全部无息支付，乙方需在甲方付款前提供等额合规增值税发票。

第三条 付款节点（双方协商一致）

- 预付款：本合同签订生效15个工作日内，甲方支付合同总金额10%；

- 阶段验收款：系统上线稳定运行满30天，阶段验收合格、乙方交付阶段性全套文档后15个工作日内，甲方支付总金额60%；

- 最终验收款：项目整体最终验收通过后3个月内，甲方支付总金额25%；

- 质量保证金：合同总金额5%，质保期（最终验收合格起1年）届满，无违约、无遗留问题，甲方15个工作日无息付清质保金。

第四条 实施工期（双方协商确认）

- 合同生效后10个工作日内，乙方完整ERP实施团队应全部进场驻场；

- ERP整体实施周期6个月，完成调研、蓝图、开发配置、数据迁移、测试、培训、上线、分阶段验收、最终验收全流程；

- 乙方提交书面实施计划表，明确各阶段交付节点；因乙方人员、开发、交付问题造成工期延误，由乙方承担全部违约责任。

第五条 双方权利与义务（协商一致条款）

（一）甲方权利义务

- 提供厂区实施场地、原有SAP账号、完整业务资料、历史业务数据，协调各业务部门配合需求调研、流程确认、系统测试；

- 按合同约定按时支付款项，组织阶段验收、最终验收；

- 按乙方提供清单采购配套硬件设备，保障硬件环境满足ERP稳定运行要求；

- 有权对乙方驻场人员工作态度、技术能力提出整改要求，要求乙方更换不合格人员；

- 配合乙方完成上线前全流程测试、业务模拟演练。

（二）乙方权利义务

- 项目团队硬性承诺（双方确认）

① ERP项目经理持有PMP证书，5年以上ERP实施管理经验，主导3个200万以上装备制造行业ERP项目，全程驻场实施，项目周期内不得随意抽调更换；如需更换必须提交书面申请，附替换人员资质履历，经甲方书面同意后方可进场；

② 财务、成本、生产核心顾问从业年限≥5年，拥有不少于2个装备制造ERP实施案例，全程驻场；所有项目人员提供近6个月连续社保缴纳证明；

③ 未经甲方书面许可擅自更换项目经理、核心顾问，视为乙方严重违约。

- 严格按照磋商文件、响应文件、本合同约定功能完成开发配置，系统功能100%匹配甲方业务需求；上线前全功能测试，测试通过率100%，所有缺陷全部闭环整改。

- 完成SAP数据整理，保证数据完整、准确。

- 分层开展培训：系统管理员、业务骨干、一线操作人员、管理层专项培训，交付培训课件、标准化操作视频，培训覆盖率不低于95%。

- 遵守甲方厂区安全管理制度，签订安全管理责任书，规范现场作业。

- 保证ERP软件及配套开发成果无知识产权侵权，若发生第三方知识产权纠纷，全部赔偿及法律责任由乙方承担。

第六条 技术标准、集成与知识产权（协商一致）

- 技术架构：采用Java/.NET主流开发语言，SOA/微服务架构，可视化低代码配置平台；兼容MySQL、SQL Server数据库；B/S架构，适配Chrome、Edge、Firefox主流浏览器，支持移动端访问。

- 集成约定：ERP预留标准API接口，支持后期与OA、PLM、MES、物联网、AI模型对接；本项目ERP与OA的数据互通、流程联动需另行配合实施，相关集成工作在OA合同中约定。

- 安全要求：符合等保1级标准，支持传输/存储数据加密、RBAC分级权限、全操作日志审计、自定义页面水印、文档密级管控。

- 知识产权划分

（1）乙方标准化ERP软件产品著作权归乙方所有；

（2）本项目针对甲方业务定制开发程序、数据标准、业务流程、个性化统计查询分析模块源代码，全部知识产权归甲方所有，项目最终验收前乙方完整交付二次开发源代码；

（3）乙方使用第三方插件、组件产生的全部费用已包含在合同总价，若发生侵权，相关侵权责任由乙方独立承担。

第七条 验收标准与流程（双方协商确认）

1. 阶段验收

ERP系统开发、集成测试完成，全部bug修复完毕，关键用户签署测试确认单；系统连续稳定运行30天，无重大业务故障；乙方提交阶段性全套文档，甲方组织财务、生产、采购、销售等部门联合验收，出具阶段验收合格单。

2. 最终验收

系统上线满3个月，乙方提交最终验收申请及全部交付物，验收合格标准：

（1）ERP全部功能满足磋商文件、响应文件、本合同约定；

（2）SAP历史数据整理无差错；

（3）人员培训覆盖率≥95%，业务使用满意度≥90%；

（4）全套技术文档完整、规范、可落地；

（5）系统在甲方硬件环境稳定运行，全部功能、性能测试通过率100%；

（6）所有实施问题、优化需求全部整改闭环。

甲方可自主委托第三方机构参与验收，验收不合格乙方免费整改直至达标，整改产生的所有费用由乙方承担。

第八条 售后服务与质保（双方协商一致）

- 免费质保期：自ERP系统最终验收合格之日起1年。

- 故障响应机制（双方确认标准）

① 重大故障（系统瘫痪、全业务中断）：30分钟响应，2小时远程修复；远程无法解决4小时内工程师抵达现场；

② 严重故障（部分核心功能失效）：30分钟响应，2小时远程恢复，6小时内到场支持；

③ 轻微故障（局部小功能异常）：30分钟响应，2小时远程修复，24小时内到场处理。

- 上线保障：系统上线后2个月，乙方派驻专职技术人员常驻甲方现场运维。

- 定期回访：质保前3个月每月上门回访；第4-24个月每季度回访；质保期满后每年回访，每次出具正式回访评估报告。

- 质保期服务内容：免费版本升级、漏洞修复、少量功能调整、数据库维护、远程技术培训、故障排查；质保期满后乙方提供长期优惠运维服务，收费标准双方书面锁定。

第九条 履约保证金（严格按照磋商文件要求拟定）

- 缴纳比例与时限：乙方应在本合同签订后5个工作日内向甲方缴纳履约保证金，金额为本合同总金额的10%。足额缴纳履约保证金为本合同生效必要条件。

- 缴纳形式：履约保证金可提交银行保函、银行汇票、支票、本票、保险公司保函；所有票据、保函必须由乙方基本账户出具，产生的手续费、担保费用由乙方自行承担。

- 退还规则：乙方全面履行本合同全部义务，项目完成最终验收合格、无违约、无索赔、无遗留问题，乙方向甲方提交书面退款申请，甲方应当期无息原路退还履约保证金。

- 保证金扣除情形（磋商文件约定）：合同履行期间发生下列任一情况，甲方有权扣除全部或部分履约保证金；保证金不足以弥补甲方损失的，乙方须另行补足差额赔偿：

（1）项目实施、验收过程中系统质量不达标，经催告拒不整改或整改后仍不合格；

（2）项目工期严重延误，给甲方经营造成损失；

（3）擅自转包项目、违规分包核心实施、开发工作；

（4）未经甲方书面批准擅自更换项目经理、财务/成本/生产核心驻场顾问；

（5）实施、运维阶段发生重大安全事故、质量事故、数据泄露、知识产权侵权；

（6）违反本合同及磋商文件其他实质性约定，给甲方造成经济损失。

第十条 保密约定（双方协商一致）

- 双方另行签订《保密协议》作为本合同附件，对甲方生产工艺、物料、财务、项目、客户、成本数据等商业、技术信息永久保密。

- 乙方实施过程中不得私自拷贝、外传甲方涉密资料，项目结束后删除本地存储的全部甲方业务数据。

- 任何一方违反保密约定，需赔偿对方全部直接及间接经济损失，并承担相应法律责任。

第十一条 转包、分包限制

- 本ERP项目严禁整体转包；未经甲方书面同意，不得分包核心开发、实施工作。

- 确需外部协作单位的，乙方必须在响应文件中提前列明协作企业并提供完整资质；未提前报备私自分包视为严重违约，甲方有权解除合同、没收履约保证金。

第十二条 违约责任（双方协商一致）

- 乙方提供虚假资质、业绩、人员证书、材料，甲方立即解除合同，没收投标保证金、履约保证金，乙方赔偿甲方全部损失。

- ERP系统多次整改仍无法达到验收标准，甲方有权解除合同，乙方返还全部已付款并承担违约金。

- 乙方擅自更换项目经理、核心顾问；拒不整改的，甲方可终止合同。

第十三条 不可抗力

地震、洪水、政策管控等不可抗力导致合同无法正常履行，受影响一方3日内书面告知对方，双方协商顺延工期或解除合同，互不承担违约责任，已完成工作量据实结算。

第十四条 争议解决

合同履行产生分歧，双方优先友好协商；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼处理。

第十五条 其他协商约定

- 文件效力优先级：成交通知书＞本ERP合同＞磋商文件＞乙方ERP分项响应文件、分项报价＞磋商澄清/变更文件，全部文件具备同等法律效力。

- 本合同一式四份，甲方两份、乙方两份，加盖双方公章后生效。

- 本合同仅约束ERP系统建设，OA系统另行签订独立合同，二者互不绑定；二期PLM系统另行洽谈签约。

- 未尽事宜，双方签署书面补充协议，补充协议与本合同效力一致。

- 投标保证金按磋商文件约定，本合同生效后5个工作日内甲方原路无息退还乙方。

甲方（盖章）：四川嘉州东风电机有限公司

法定代表人/授权代表签字：____________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表签字：____________

日期：______年____月____日

附件：

附件1：ERP功能需求清单

附件2：ERP实施进度计划表

附件3：项目团队人员简历及资质

附件4：保密协议

附件5：ERP分项报价明细表

附件6：ERP验收细则

附件7：售后服务故障考核标准

附件8：安全协议

注：本合同仅供样例，具体由采购人、成交供应商共同按磋商文件、响应文件进行合理、合法、科学修编。

OA协同办公系统建设采购合同

合同编号：DF-OA-2026XXXX

签订地点：四川省乐山市五通桥区

签订日期：______年____月____日

甲方（采购人）：四川嘉州东风电机有限公司

统一社会信用代码：________________________

地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街

乙方（服务供应方）：________________________

统一社会信用代码：________________________

注册地址：________________________________

对接人：________________ 联系电话：________________

依据《四川嘉州东风电机有限公司数智化系统建设项目竞争性磋商文件》、乙方OA分项响应文件、磋商澄清记录、双方协商确认事项、OA分项最终报价、成交通知书，甲乙双方经平等协商，就甲方OA协同办公系统建设服务事宜达成如下一致约定，共同遵照履行。

第一条 项目概况、服务范围与实施地点

- 项目名称：四川嘉州东风电机有限公司OA协同办公系统建设项目

- 实施主体：四川嘉州东风电机有限公司、四川绿风机电有限公司

- 实施地点：乐山市五通桥区金粟镇、乐山市市中区高新区

- OA建设实施范围（双方协商一致确认）

（1）OA平台全部功能落地：自定义审批流程、统一代办中心、公文收发、知识文档管理、会议室预约、会议管理、AI会议纪要、科技管理、生产技术单据流转、质量问题闭环流程、图纸档案管理、企业统一门户、SSO单点登录、数据可视化管理看板。

（2）配套实施：流程梳理、表单定制、门户搭建、系统配置、全量测试、上线试运行、分层人员培训、与ERP系统基础数据互通对接。

（3）交付全套OA文档：OA系统设计方案、门户配置手册、流程配置手册、管理员运维手册、全员操作手册、测试报告、表单模板、接口文档。

（4）基础支撑能力：组织架构、角色权限、文档水印、操作日志、自动备份策略。

- 用户授权规模：OA系统许可用户210-230人，合同价款包含约定人数授权；后期新增用户收费标准双方协商锁定。

- 服务器、数据库、网络硬件不在本合同供货范围，乙方提供硬件参数、预算清单，负责OA系统与甲方硬件集成调试，完成与ERP系统数据对接开发。

- ERP系统、二期PLM系统不属于本合同履约范围，ERP、PLM分别签订独立合同。

第二条 合同价款（双方协商确认总价）

- 本合同OA系统含税总价款：人民币________元（大写：______________________），适用税率__%。

- 价款包含：OA软件授权、表单/门户定制开发、实施驻场服务、ERP对接开发、分层培训、1年免费质保运维、差旅、税费、文档制作、故障修复等全部配套费用，甲方无需额外支付任何款项。

- 付款全部无息支付，乙方需在甲方付款前提供等额合规增值税发票。

第三条 付款节点（双方协商一致）

- 预付款：本合同签订生效15个工作日内，甲方支付合同总金额10%；

- 阶段验收款：OA系统上线稳定运行满30天，阶段验收合格、乙方交付阶段性全套文档后15个工作日内，甲方支付总金额60%；

- 最终验收款：OA项目整体最终验收通过后3个月内，甲方支付总金额25%；

- 质量保证金：合同总金额5%，质保期（最终验收合格起1年）届满，无违约、无遗留问题，甲方15个工作日无息付清质保金。

第四条 实施工期（双方协商确认）

- 合同生效后10个工作日内或结合ERP项目实施安排，乙方OA实施团队进场驻场；

- OA整体实施周期同步ERP工期，完成需求调研、流程表单开发、门户搭建、系统集成、测试、培训、上线、分阶段验收、最终验收；

- 乙方提供书面OA实施计划表，明确各阶段交付节点；乙方原因造成工期延误，由乙方承担全部违约责任。

第五条 双方权利与义务（协商一致条款）

（一）甲方权利义务

- 提供办公流程、现有公文、制度文档，协调各部门梳理审批流程、表单需求，配合系统测试、上线演练；

- 按合同约定按时支付款项，组织OA阶段验收、最终验收；

- 按乙方提供清单采购配套硬件，保障OA系统稳定运行环境；

- 有权对乙方驻场人员工作能力、工作态度提出整改、更换要求。

（二）乙方权利义务

- OA实施团队配置承诺

① OA实施负责人从业年限≥5年，拥有3例以上装备制造企业协同办公实施案例，全程驻场；所有实施人员提供近6个月连续社保缴纳证明；

② 未经甲方书面同意，不得擅自更换核心实施人员，如需更换必须提交书面申请并附替换人员资质，经甲方书面审批后方可进场，擅自更换视为违约。

- 按照磋商文件、响应文件、本合同要求完成OA全功能搭建，所有审批流程、表单、门户满足甲方管理需求，上线前全功能测试通过率100%，缺陷全部整改闭环。

- 完成OA与ERP基础数据互通、待办同步、单据联动接口开发调试。

- 分层培训：系统管理员、行政/业务骨干、全体员工、管理层操作培训，交付培训课件、标准化操作视频，培训覆盖率≥95%。

- 遵守甲方厂区安全管理规定，签订安全协议。

- 保证OA软件及定制开发成果无知识产权纠纷，第三方侵权产生的全部损失、法律责任由乙方承担。

第六条 技术标准、集成与知识产权（协商一致）

- 技术架构：Java/.NET主流开发语言，微服务/SOA架构，可视化低代码平台；兼容MySQL、SQL Server数据库；B/S架构适配主流浏览器，支持移动端审批。

- 集成约定：内置标准API接口，完成与ERP系统数据互通；预留官网接入、公共AI模型、PLM、MES扩展接口。

- 安全标准：符合等保1级，分级权限、操作日志、文档水印、电子签章、文件密级管控。

- 知识产权划分

（1）乙方标准化OA软件著作权归乙方所有；

（2）本项目为甲方定制开发的流程、表单、门户、对接接口程序、个性化统计分析模块源代码，知识产权全部归甲方所有，最终验收前乙方完整交付二次开发源代码；

（3）第三方组件、插件相关费用已包含在合同总价，侵权责任由乙方承担。

第七条 验收标准与流程（双方协商确认）

1. 阶段验收

OA流程、门户、接口全部开发测试完成，问题全部闭环；关键用户签署测试确认单；系统连续稳定运行30天无重大故障；乙方提交阶段性全套文档，甲方组织综合行政、生产、财务、技术等部门联合出具阶段验收合格单。

2. 最终验收

OA上线满3个月，乙方提交最终验收申请及全部交付物，验收合格标准：

（1）OA全部功能满足磋商文件、响应文件、本合同约定；

（2）OA与ERP数据对接稳定、无同步异常；

（3）全员培训覆盖率≥95%，办公使用满意度≥90%；

（4）全套OA技术文档完整规范；

（5）系统在甲方硬件稳定运行，全部功能、性能测试通过率100%；

（6）所有实施问题、优化需求全部整改闭环。

甲方可委托第三方机构参与验收，不合格乙方免费整改至达标，整改费用由乙方承担。

第八条 售后服务与质保（双方协商一致）

- 免费质保期：OA系统最终验收合格之日起1年。

- 故障响应标准（双方确认）

① 重大故障（系统完全无法访问、全公司审批中断）：30分钟响应，2小时远程修复；无法远程解决4小时工程师到场；

② 严重故障（核心审批、门户失效）：30分钟响应，2小时远程恢复，6小时到场支持；

③ 轻微故障（局部表单、小功能异常）：30分钟响应，2小时远程修复，24小时到场处理。

- 上线保障：系统上线后2个月，乙方派驻专职运维人员驻场支持。

- 定期回访：质保前3个月每月回访；第4-24个月每季度回访；质保期满后每年回访，出具回访评估报告。

- 质保期免费服务：版本升级、流程表单调整、漏洞修复、远程运维培训、故障排查；质保期满后乙方提供长期优惠运维，收费标准双方书面锁定。

第九条 履约保证金（严格按照磋商文件原文要求拟定）

- 缴纳比例与时限：乙方须在本OA合同签订完成后5个工作日内向甲方缴纳履约保证金，金额为本合同总价款的10%，足额提交履约保证金为本合同生效前置条件。

- 缴纳形式：可提供银行保函、银行汇票、支票、本票、保险公司保函；全部票据、保函必须由乙方基本账户出具，担保、手续相关费用由乙方自行承担。

- 退还约定：乙方完整履行本合同，OA项目完成最终验收合格、无任何违约、无索赔、无遗留问题，乙方向甲方提交书面退款申请，甲方当期无息原路退还履约保证金。

- 保证金扣除情形（磋商文件统一要求）：合同执行期间出现下列任意情形，甲方有权扣除部分或全部履约保证金；保证金不足以弥补甲方实际损失的，乙方需另行补足差额赔偿：

（1）无正当理由拒签合同、拒绝进场实施、拒不履行合同义务；

（2）系统功能、接口、流程不达标，经甲方催告拒不整改或多次整改仍无法通过验收；

（3）项目工期严重滞后，造成甲方办公运转损失；

（4）整体转包项目、未经甲方书面许可分包核心开发、实施、接口开发工作；

（5）未经甲方书面审批，擅自更换OA核心实施驻场人员；

（6）实施、运维阶段出现数据泄露、知识产权纠纷、重大系统故障、安全质量事故；

（7）违反本合同及竞争性磋商文件全部实质性条款，给甲方造成经济损失。

第十条 保密约定（双方协商一致）

- 配套《保密协议》为本合同附件，双方对甲方内部流程、公文、图纸、人事、财务信息永久保密。

- 乙方不得私自复制、外传甲方涉密办公资料，项目结束删除本地全部甲方数据。

- 任何一方违反保密约定，需赔偿对方全部直接、间接经济损失，并承担对应法律责任。

第十一条 转包、分包限制

- OA项目禁止整体转包；未经甲方书面同意，不得分包核心开发、实施、接口开发工作。

- 确需外部协作单位的，乙方必须在响应文件中提前列明并提供资质；私自分包视为违约，甲方有权解除合同、没收履约保证金。

第十二条 违约责任（双方协商一致）

- 乙方提供虚假资质、业绩、人员材料，甲方立即解除合同，没收保证金，乙方赔偿全部损失。

- OA系统多次整改仍无法通过验收，甲方有权解除合同，乙方返还全部已付款并承担违约金。

- 乙方擅自更换核心实施人员；且拒不整改，甲方可终止合同。

第十三条 不可抗力

地震、洪水、政策管控等不可抗力导致合同无法履行，受影响一方3日内书面告知对方，双方协商顺延工期或解除合同，互不承担违约责任，已完成工作量据实结算。

第十四条 争议解决

合同履行产生分歧，双方优先友好协商；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼处理。

第十五条 其他协商约定

- 文件效力优先级：成交通知书＞本OA合同＞磋商文件＞乙方OA分项响应文件、分项报价＞磋商澄清/变更文件，全部文件具备同等法律效力。

- 本合同一式四份，甲方两份、乙方两份，加盖双方公章后生效。

- 本合同仅约束OA协同办公系统建设，ERP系统单独签订独立合同，二者价款、工期、验收、质保互不绑定；二期PLM系统另行磋商签约。

- 未尽事宜，双方签署书面补充协议，补充协议与本合同效力一致。

- 投标保证金按磋商文件约定，本合同生效后5个工作日内甲方原路无息退还乙方。

甲方（盖章）：四川嘉州东风电机有限公司

法定代表人/授权代表签字：____________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表签字：____________

日期：______年____月____日

附件：

附件1：OA功能需求清单

附件2：OA实施进度计划表

附件3：项目实施人员简历及资质

附件4：保密协议

附件5：OA分项报价明细表

附件6：OA验收细则

附件7：售后服务故障考核标准

附件8：安全协议

注：本合同仅供样例，具体由采购人、成交供应商共同按磋商文件、响应文件进行合理、合法、科学修编。